Проект «Экономическое развитие Санкт-Петербурга»

Инвестиционный фонд поддержки культуры

Заем Всемирного Банка 4694-RU

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ

Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа

Том 1

Санкт-Петербург

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ | 3 |
| --- | --- | --- |
| ТОМ 1 | ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ | 4 |
|  | ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ (ИУТ) | 4 |
|  | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (ОУК) | 21 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ТОРГОВ | 32 |
|  | Форма Конкурсного предложения и Таблица цен | 33 |
|  | Форма Контракта | 36 |
|  | Форма гарантии на выполнение Контракта | 38 |
|  | Форма доверенности изготовителя | 39 |
|  | Банковская гарантия на выплату аванса | 40 |
|  | Формы квалификационных сведений | 42 |
| ТОМ 2 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ | 44 |
|  | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУТ | 46 |
|  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (СУК) | 49 |
|  | ГРАФИК-ЗАЯВКА НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 53 |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 54 |
|  | Приложения к Техническим условиям | 65 |

# ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ (ПУТ)

| Дата: | «05» сентября 2011 г. |
| --- | --- |
| Заем № | 4694-RU |
| ПУТ: | RM6-2(g) |

1.	Российская Федерация получила заем от Всемирного банка для реализации Проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», и предполагается, что часть средств из этого займа будет использована на правомочные выплаты по Контракту RM6-2(g) «Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа».

2.	Покупатель - Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей», получившее грант в рамках проекта «Экономическое развитие Санкт-Петербурга», в настоящий момент приглашает правомочные фирмы принять участие в торгах на поставку оборудования систем проецирования и отображения.

3.	Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить дополнительную информацию и изучить Документацию для торгов в Фонде инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) по указанному далее адресу с 10.00 до 17.00 (по московскому времени).

4.	Заинтересованные участники торгов могут получить бесплатно полный комплект документации на сайте ФИСП – http://www.fisp.spb.ru/r/provedenie_konkursov_cur/ после направления письменной заявки по указанному ниже адресу.

5.	Все конкурсные предложения должны быть доставлены по указанному далее адресу не позднее 16 часов 00 минут (по московскому времени) «12» октября 2011 г. Предложения, поданные после установленного срока, будут отклонены и возвращены участникам невскрытыми.

6.	Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится в присутствии представителей участников торгов, которые захотят посетить это мероприятие, в 16 часов 10 минут (по московскому времени) «12» октября 2011 г. по адресу, указанному ниже.

Адрес, упоминавшийся выше:

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга

Российская Федерация,

190000, Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки, д. 76, офис 249

тел.: +7 (812) 570-35-50

факс: +7 (812) 312-26-61

Контактные лица:

Нефедьева Мария Евгеньевна, e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru

Рыбко Татьяна Александровна, e-mail: rybko@fisp.spb.ru

URL: www.fisp.spb.ru

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

А.	Введение

- Источник финансирования	  6

- Правомочность Участников торгов	  6

- Приемлемость товаров и услуг	 6

- Стоимость участия в торгах	 7

В.	Документы для торгов

- Содержание Документов для торгов	 7

- Разъяснение Документов для торгов	 8

- Внесение поправок в Документы для торгов	 8

С.	Подготовка Конкурсных предложений

- Язык Конкурсного предложения	 8

- Документация, входящая в Конкурсное предложение	 8

- Форма Конкурсного предложения	 9

- Цены Конкурсного предложения	 9

- Валюты Конкурсных предложений	 10

- Документы, подтверждающие допустимость и

квалификацию Участника торгов	 10

14.	Документы, подтверждающие приемлемость
товаров и их соответствие Документам

для торгов	 11

- Гарантия на Конкурсное предложение	 11

- Срок действия Конкурсных предложений	   12

- Оформление и подписание Конкурсного

предложения	   13

D. Подача Конкурсных предложений для участия в торгах

18.	Опечатывание и маркировка конвертов с

Конкурсными предложениями	 13

19.	Окончательный срок подачи Конкурсных

предложений	 14

- Запоздавшие Конкурсные предложения	 14

- Изменения в Конкурсных предложениях и

их отзыв	14

Е. Открытие торгов и оценка Конкурсных предложений

- Открытие торгов Покупателем	 15

- Разъяснение Конкурсных предложений	15

- Предварительное изучение	 15

- Оценка и сопоставление Конкурсных предложений	 16

- Контакты с Покупателем	 18

F. Присуждение Контракта

27.	Последующий отбор Участников торгов………………………………………...18

28.	Критерии присуждения Контракта………………………………………………18

29.	Право Покупателя изменять объемы………………..

поставок в момент присуждения Контракта...............................................19

30.	Право Покупателей принимать любое конкурсное предложение и

отвергать любое или все конкурсные предложения	19

- Уведомление о присуждении Контракта	19

- Подписание Контракта	19

- Гарантия на выполнение Контракта	19

- Коррупция и мошенничество	20

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

А. Введение

1.	Источник финансирования

1.1    Заемщик, указанный в Информационной карте ИУТ, получил заем (в последующем именуемый "заем"), оговоренный в Информационной карте ИУТ, от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), в последующем именуемый "Всемирным банком", в различных валютах, эквивалентных сумме, выраженной в долларах США и определенной в Информационной карте ИУТ, в счет стоимости проекта, указанного в Информационной карте ИУТ (в последующем именуемого "Проект"), и намеревается использовать часть средств из этого займа на правомочные выплаты в рамках указанного Контракта, на который было дано данное приглашение участвовать в торгах. Всемирный банк будет осуществлять платежи только по просьбе Заемщика и после одобрения Всемирного банка, в соответствии с условиями соглашения о займе. Во всех отношениях эти платежи будут обусловлены положениями этого соглашения. Если со Всемирным банком не достигнуты иные специальные договоренности, никакая иная сторона, за исключением Заемщика, не будет претендовать на какие-либо права в рамках соглашения о займе или иметь какие-либо претензии на средства займа.

2.	Правомочность участников торгов

- Настоящее приглашение участвовать в торгах распространяется на всех поставщиков из
правомочных для этого стран-источников, указанных в "Руководстве: закупки по займам
МБРР и кредитам МАР",

- Государственные предприятия страны Покупателя могут принять участие в торгах только
в том случае, если они обладают юридической и финансовой самостоятельностью, если
они работают в рамках торгового права и если они не являются ведомством, зависящим
от Покупателя.

- Участники не должны быть объявлены неправомочными в связи с тем, что они замешаны в коррупции или мошенничестве, как это предусмотрено в подпункте 34.1 ИУТ.

3.	Приемлемость товаров и услуг

- Все товары и вспомогательные услуги, которые должны быть обеспечены в рамках
Контракта, должны  иметь в качестве своего происхождения правомочные для этого страны-источники, указанные в "Руководстве: закупки по займам Всемирного банка и кредитам МАР", и все расходы, связанные с данным Контрактом, будут ограничиваться такими товарами и услугами.

- Для целей настоящей статьи "происхождение" означает место, где товары добываются,
выращиваются или изготавливаются, либо откуда обеспечивается предоставление
вспомогательных услуг. Считается, что товары производятся, когда в результате
изготовления, переработки или существенной и крупной сборки компонентов, получается

коммерчески признанный продукт, существенно отличающийся по базовым показателям, назначению или способу применения от своих компонентов.

3.3       Необходимо различать происхождение товаров и услуг и национальную принадлежность Участника торгов.

4.        Стоимость участия в торгах

4.1   Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения, а Покупатель, указанный в Информационной карте ИУТ, далее именуемый "Покупателем", ни в коем случае не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов торгов.

В. Документы для торгов        5.         Содержание документов для торгов

5.1	Необходимые товары, процедуры проведения торгов и контрактные условия изложены в Документах для торгов. Кроме приглашения участвовать в торгах, Документы для торгов

(в двух томах) включают:

Том 1 Типовая документация для торгов (ТДТ)

(а)         Инструкции участникам торгов (ИУТ); (Ь)        Общие условия контракта (ОУК);

(с)         Приложение к ТДТ - образцы форм

- Форма Конкурсного предложения и Таблица цен;

- Форма Гарантии на конкурсное предложение;

- Форма Контракта;

- Форма Гарантии на выполнение контракта;

- Форма Банковской гарантии на выплату аванса;

- Форма доверенности изготовителя

Том 2 Специальная документация для торгов

(d)	Информационная карта ИУТ;

(е)	Специальные условия контракта (СУК);
(f)	График-заявка товары и услуги

(g)	Технические условия

5.2	Предполагается, что участник торгов изучит все инструкции, формы, условия и
техническое требования в Документах для торгов. Невозможность предоставления всей
информации, согласно Документам для торгов, или же подача конкурсного предложения,
не полностью и не во всех отношениях отвечающего Документам для торгов,
представляют собой риск Участника торгов и могут привести к отказу от его
предложения.

6.         Разъяснение документов для торгов

6.1   Предполагаемый Участник торгов, требующий каких-либо разъяснений в отношении Документов для торгов, может письменно обратиться к Покупателю телексом или телеграммой, направленным по его почтовому адресу, указанному в Информационной карте ИУТ, включенной в Том 2 настоящего пакета документов. Покупатель ответит письменно на любой запрос, связанный с разъяснением Документов для торгов, который он получит не позднее, чем за З0 дней до окончательного срока подачи конкурсных предложений, установленного Покупателем в Информационной карте ИУТ. Письменные копии ответа Покупателя (включая объяснение сути вопроса, но без указания его источника) будут разосланы всем предполагаемым Участникам торгов, получившим указанные документы.

7.         Внесение поправок в документы для торгов

- В любое время, вплоть до окончательного срока представления конкурсных
Предложений, Покупатель может, по любой причине, как по своей собственной
инициативе, так и в ответ на просьбу о разъяснении, направленную предполагаемым
Участником торгов, внести поправки в Документы для торгов.

- Все предполагаемые участники, получившие документы для торгов, будут уведомлены
письменно, телексом или телеграммой о внесенной поправке и эта поправка будет для
них обязательной.

- Для того, чтобы предоставить предполагаемым Участникам торгов достаточное
количество времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных
предложений, Покупатель может,  по своему усмотрению, отодвинуть окончательную дату представления конкурсных предложений.

С. Подготовка Конкурсного предложения

8.	Язык Конкурсного предложения

8.1  Конкурсное предложение, подготовленное Участником торгов, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этим предложением, которыми обменялись Участник торгов и Покупатель, будут написаны на языке (языках), указанном(ых) в Информационной карте ИУТ.

9.	Документация, входящая в Конкурсное предложение

9.1 Конкурсное предложение, подготовленное Участником торгов, должно содержать следующие компоненты:

(а)         Форму конкурсного предложения и Таблица цен, заполненные в соответствии со статьями 10, 11 и 12 ИУТ;

(b)   Документальные доказательства, подготовленные согласно статье 13 ИУТ и свидетельствующие о том, что Участник торгов имеет право на подачу конкурсного предложения и обладает квалификацией, необходимой для выполнения контракта в случае принятия его конкурсного предложения;

(с)       Документальные доказательства, подготовленные в соответствии со статьей 14 ИУТ и свидетельствующие о том, что товары и вспомогательные услуги, которые должны быть предоставлены Участником торгов, являются приемлемыми товарами и услугами и соответствуют Документам для торгов;

(d)         гарантию на конкурсное предложение в соответствии со статьей 15 ИУТ.

10.       Форма Конкурсного предложения

10.1  Участник торгов заполняет Форму Конкурсного предложения и Таблицу цен, включенные в Документы для торгов, с указанием подлежащих поставке товаров, кратким описанием страны их происхождения, количества и цен.

11.       Цены Конкурсного предложения

11.1 Участник торгов должен указать в Таблице цен, приведенной в Приложении к ТДТ, цену единицы продукции и общие цены товаров, которые он предлагает для поставки, согласно своему Конкурсному предложению, в рамках данного контракта.

1 1.2     Цены, приведенные в Таблице цен, указываются раздельно следующим образом:

(А)    общая цена товаров, доставляемых в пункт, который должен находиться на территории страны Покупателя, после таможенной очистки, включает:

(i)      стоимость товаров, включая все таможенные пошлины, а также все налоги с продаж и прочие налоги, как уплаченные, так и подлежащие уплате

(а)      на комплектующие изделия и сырье, используемые при производстве или сборке товаров

или

(b)      на ранее  импортированные  или  подлежащие  импорту

товары иностранного происхождения;

(ii)  все налоги с продаж и прочие налоги в стране Покупателя, которые подлежат уплате за товары, в случае заключения данного контракта;

(В)     оплата транспортных расходов внутри страны, страхования и других местных расходов, связанных с доставкой товаров к их конечному пункту назначения, если это запрашивается в Информационной карте ИУТ; и

(С)       стоимость сопутствующих услуг, если таковые будут, перечисленных в Информационной карте ИУТ, Статье 13 ОУК и СУК.

11.3  Фиксированная цена. Цены, предлагаемые Участником торгов, должны оставаться фиксированными в течение срока выполнения контракта Участником торгов и не меняться ни при каких обстоятельствах. Конкурсное предложение, предусматривающее регулирование цены, будет рассматриваться как не отвечающее условиям торгов и отклоняться в соответствии со Статьей 24 ИУТ.

Альтернативный вариант

11.3   Корректировка цены. (Применимость должна быть указана в Информационной карте ИУТ). Цены, предложенные Участником торгов, должны подвергаться корректировке в течение срока выполнения контракта для отражения изменений в стоимости рабочей силы и материалов в соответствии с процедурами, предусмотренными в СУК. Конкурсное предложение, представленное с фиксированной ценой, не будет отклонено, однако корректировка цен будет рассматриваться как равная нулю. Согласно Статье 25.2 ИУТ, положение о корректировке цен не будет приниматься во внимание при оценке конкурсных предложений.

12.       Валюты конкурсных предложений

12.1   Цены должны быть указаны в валюте страны Покупателя или в другой валюте, обусловленной в Информационной карте.

13.       Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию участника торгов

- В соответствии со статьей 9 ИУТ, Участник торгов представит в рамках своего
конкурсного предложения документы, подтверждающие приемлемость его участия в
торгах, а также его квалификацию для выполнения Контракта, в случае принятия его
конкурсного предложения.

- Документальное свидетельство правомочности Участника торгов подавать конкурсное
предложение  должно  подтверждать, к удовлетворению  Покупателя, тот факт, что
Участник торгов, во время подачи своего предложения, являлся представителем
правомочной страны-источника согласно Статье 2 ИУТ.

- Документальное свидетельство квалификации Участника торгов выполнить Контракт, в
случае  принятия его предложения, должно,  к удовлетворению  Покупателя, служить
подтверждением того, что:

(а)        если Участник торгов предлагает поставить товары в рамках данного Контракта, которые он сам не изготавливает и не производит каким-либо иным образом, то он имеет все необходимые полномочия изготовителя или производителя на поставку товаров в стране Покупателя;

(b)    Участник торгов обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации Контракта;

(c)           Участник торгов отвечает дополнительным  критериям,  подтверждающим его квалификацию, которые перечислены в Информационной карте ИУТ.

14. Документы, подтверждающие приемлемость товаров и их соответствие Документам для торгов

- Согласно статье 9 ИУТ, Участник торгов должен представить в рамках своего
конкурсного предложения документацию, подтверждающую приемлемость и
соответствие Документам для торгов всех товаров и услуг, которые Участник торгов
предлагает поставить или реализовать в соответствии с этим Контрактом.

- Документальное   свидетельство   приемлемости   товаров   и   услуг   должно   включать
описание   в   Таблице   цен   страны   происхождения   предлагаемых  товаров   и   услуг,
подтвержденное сертификатом о происхождении, выданным во время отгрузки товаров.

14.3 	Документальное свидетельство соответствия товаров и услуг Документам для торгов может быть представлено в форме печатных трудов, чертежей и цифровых данных и должно включать:

(а) 	подробное описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров;

(b) 	подробный перечень, включая имеющиеся источники и действующие цены на все запасные части, специальные инструменты и т.д., необходимые для надежной и бесперебойной работы товаров после того, как Покупатель начнет их использование, в течение срока, оговоренного в Информационной карте ИУТ; и

(с) 	постатейные комментарии к технической документации покупателя, которые бы демонстрировали достаточное соответствие товаров и услуг Техническим условиям, или же документ, отражающий отклонения и исключения в сравнении с положениями Технических условий.

14.4 	Для того, чтобы эти комментарии были представлены в соответствии с вышеприведенной Статьей 14.3 (с), Участник торгов должен указать, что стандарты на исполнение работ, материалы и оборудование, а также ссылки на фирменные марки и номера из каталогов, указанные Покупателем в его Технических условиях, носят лишь описательный, а не ограничительный характер. Участник торгов может представить в своем конкурсном предложении альтернативные стандарты, фирменные названия и/или номера из каталогов, при условии, что будет продемонстрировано к удовлетворению Покупателя, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по своим показателям продукцию, указанную в Технических условиях.

15.        Гарантия на конкурсное предложение

15.1  Согласно Статье 9 ИУТ, участник торгов представит, в рамках своего конкурсного предложения, гарантию на сумму, оговоренную в Информационной карте ИУТ.

Такая гарантия необходима для защиты Покупателя от риска, связанного с поведением
Участника торгов, которое  служило бы основанием для конфискации гарантии в
соответствии со Статьей 15.7 ИУТ.

- Гарантия на конкурсное предложение вносится в валюте самого предложения  и должна
иметь одну из следующих форм:

(а) 	банковской гарантии или невозвратного аккредитива, выданного банком, который расположен в стране Покупателя, в форме, предусмотренной в Документах для торгов или в любой другой форме, приемлемой для Покупателя, и действительной в течение срока на 30 дней превышающего период действия конкурсного предложения; или

(b)         чека кассира, заверенного чека или наличности.

- Все конкурсные предложения, не имеющие гарантий, в соответствии со Статьями 15.1 и
15.3 ИУТ, будут отклоняться Покупателем, как не отвечающие условиям, согласно Статье
24 ИУТ.

- Не  выигравшему контракт Участнику торгов сумма гарантии будет
выплачена/возвращена максимально быстро, но не позднее, чем через 30 дней после
истечения срока действия конкурсного предложения, предусмотренного Покупателем и
оговоренного в Информационной карте ИУТ, согласно Статье 16.

- Участнику торгов, который выиграл Контракт, гарантия будет возвращена после его
оформления в соответствии со статьей 32 ИУТ, и после предоставления гарантии на его
выполнение в соответствии со Статьей 33 ИУТ.

15.7     Гарантия на конкурсное предложение может быть не возвращена:

(а) 	если Участник торгов отзывает свое конкурсное предложение в течение срока его действия, который был обусловлен самим Участником в заполненной им Форме для конкурсных предложений;

(b)         в случае с победившим Участником торгов, если он не сможет:          (i)	подписать Контракт в соответствии со Статьей 32 ИУТ;

(ii)        предоставить  гарантию  на  выполнение  Контракта в  соответствии  со Статьей 33 ИУТ.

16.       Срок действия Конкурсных предложений

- Конкурсные предложения  будут оставаться в силе в течение срока, оговоренного в
Информационной карте ИУТ, после даты открытия торгов, указанной Покупателем в
соответствии со Статьей 19 ИУТ. Конкурсное предложение, имеющее более короткий
срок действия, может быть отклонено покупателем, как не отвечающее условиям торгов.

- При исключительных обстоятельствах Покупатель может обращаться к Участнику торгов
с убедительной просьбой дать согласие на продление срока действия его предложения.

Заявка и ответы на нее по этому вопросу должны делаться в письменном виде (либо телеграммой, либо телексом). Гарантия на конкурсное предложение, предоставленная согласно Статье 15 ИУТ, также должна быть соответствующим образом продлена. Участник торгов может отказать в просьбе, при этом его гарантия не будет конфискована. От участника торгов, удовлетворившего просьбу, не будут ни требовать, ни разрешать ему вносить изменения в его конкурсное предложение..

17.       Оформление и подписание Конкурсного предложения

- Участник торгов подготовит оригинал и определенное количество копий конкурсного
предложения,  показанное  в  Информационной карте ИУТ, четко указав на каждом
экземпляре, в зависимости от конкретного случая, "Оригинал Конкурсного предложения"
или "Копия Конкурсного предложения". В случае расхождений между ними,
преимущество будет иметь оригинал.

- Оригинал и все копии Конкурсного предложения должны быть отпечатаны или написаны
несмываемыми чернилами и подписаны участником торгов или лицом (лицами),
имеющим(и) все полномочия возложить на участника торгов обязательства по контракту.
Указанные полномочия должны подтверждаться в доверенности, приложенной к
конкурсному предложению. Все страницы предложения, за исключением списка
литературы, должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими
конкурсное предложение.

17.3	В Конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных Участником торгов; такие исправления должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсное предложение.

17.4 Участник торгов должен предоставить информацию, описанную в Форме конкурсного предложения, при условии выплаты комиссионных или денежного вознаграждения (если таковые предусмотрены), которые причитаются или будут причитаться агентам в связи с настоящим Конкурсным предложением и выполнением контракта, если этот контракт

будет присужден данному участнику,

D. Подача Конкурсных предложений для участия в торгах

18.       Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными предложениями

- Участники торгов должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсного
предложения во внутренний и наружный конверты, пометив их соответственно
"оригинал" и "копия".

- Внутренний и наружный конверты должны:

(а)        быть направлены Покупателю по адресу, указанному в Информационной карте ИУТ; и

(б) 	содержать название Проекта, указанное в Информационной карте ИУТ, номер Приглашения на участие в торгах (ПУТ), указанный в Информационной карте ИУТ, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО (указать время и дату, обусловленную в Информационной карте ИУТ)", согласно пункту 22 ИУТ.

18.3 	На внутреннем конверте надо указать название и адрес участника торгов для того, чтобы можно было вернуть конкурсное предложение не вскрытым, если оно будет объявлено "опоздавшим".

18.4 	Если наружный конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями Статьи 18.2, Покупатель не несет ответственности, в случае его потери или вскрытия раньше

срока.

19.       Окончательный срок подачи Конкурсных предложений

- Конкурсные предложения должны быть получены Покупателем по адресу, указанному в
Статье 18.2 ИУТ, не позднее чем время (дата), указанные в Информационной карте ИУТ.

- Покупатель может,по своему усмотрению, перенести окончательную дату подачи
конкурсных предложений на более поздний срок, внеся поправки в Документы для торгов
в соответствии со Статьей 7 ИУТ; в этом случае срок действия всех прав и обязанностей
Покупателя и участников торгов продлевается с учетом измененной окончательной даты.

20.       Запоздавшие Конкурсные предложения

20.1 	Все конкурсные предложения, полученные после окончательной даты подачи предложений, указанной Покупателем, в соответствии со Статьей 19, будут отклонены и/или возвращены Участнику торгов невскрытыми.

21.       Изменения в Конкурсных предложениях и их отзыв

21.1	Участник торгов может изменить или отозвать свое предложение после его подачи, при
условии, что Покупатель получит письменное уведомление об изменении или отзыве до

окончательного срока представления конкурсных предложений.

- Уведомление участника торгов об изменении или отзыве должно быть подготовлено,
запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями Статьи 18 ИУТ.
Уведомление об отзыве может быть также послано по телексу или телеграммой с
последующим, однако, письменным подтверждением почтой не позднее окончательной
даты подачи конкурсных предложений.

- Никакие изменения не должны вноситься  в конкурсные предложения после окончательной даты их подачи.

- Конкурсное предложение нельзя отзывать в промежутке времени между окончательной
датой подачи конкурсного предложения и датой истечения срока его действия, который
указал Участник торгов в Форме для конкурсных предложений. Отзыв предложения в указанный промежуток может привести к лишению Участника торгов его гарантии на конкурсное предложение в соответствии со статьей 15.7 ИУТ.

Е. Открытие торгов и оценка Конкурсных предложений

22.       Открытие торгов Покупателем

- Покупатель откроет конверты с конкурсными предложениями в присутствии
представителей участников торгов, которые пожелают посетить это мероприятие во
время, в день и месте, указанным в Информационной карте ИУТ. Присутствующие
представители участников торгов должны расписаться в журнале, засвидетельствовав
свое присутствие.

- На открытии торгов будут объявлены названия фирм, которые участвуют в торгах, цены
конкурсных предложений, информация об изменениях, отзывах предложений, наличии
или  отсутствии  необходимых гарантий на конкурсные предложения и всех других
деталях, о которых, по мнению Покупателя, должно быть сообщено  при  вскрытии
предложений. При вскрытии предложений ни одно предложение не может быть
отклонено, за исключением опоздавших предложений, которые должны быть возвращены
Участнику торгов невскрытыми согласно Статье 20 ИУТ.

- Конкурсные предложения (и поправки к ним, присланные в соответствии со Статьей 21.2
ИУТ), которые не были вскрыты и зачитаны при вскрытии предложений, не учитываются
в дальнейшем при проведении оценки независимо от обстоятельств. Изъятые
предложения возвращаются участникам торгов не вскрытыми.

- Покупатель подготовит протокол открытия торгов..

23.       Разъяснение Конкурсных предложений

23.1 	Для того, чтобы оказать содействие в изучении, оценке и сопоставлении конкурсных предложений, Покупатель может, по своему усмотрению, попросить Участника торгов дать разъяснения по поводу его конкурсного предложения. Просьба о разъяснении и ответ должны подаваться в письменном виде, при этом не будет делаться никаких попыток, никаких предложений и не даваться никаких разрешений вносить изменения в цену или существо предложения.

24.       Предварительное изучение

- Покупатель изучит конкурсные предложения на предмет их полноты, наличия ошибок,
допущенных при вычислениях, наличия необходимых гарантий, а также проверки
правильности подписей на документах. Одновременно Покупатель установит, находятся
ли документы в должном порядке.

- Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует
расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате
умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена
единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. Если поставщик не

согласится с корректировкой погрешностей, его предложение будет отклонено, а залоговое обеспечение конкурсного предложения может быть удержано. Если будет расхождение между словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.

- До  проведения  детальной  оценки,   в  соответствии  со  статьей  25 ИУТ, Покупатель
определяет насколько каждое конкурсное предложение отвечает требованиям
Документам для торгов. Для целей данных Статей, конкурсное предложение, отвечающее
требованиям Документов для торгов, - это такое предложение, которое удовлетворяет
всем условиям указанных Документов без существенных оговорок. Определение
Покупателем степени соответствия каждого предложения этим требованиям, должно
опираться на содержание самого конкурсного предложения, без обращения к внешним
факторам.

- Если конкурсное предложение не отвечает предъявленным требованиям по существу, оно
отклоняется Покупателем и не может быть впоследствии признано отвечающим
требованиям после внесения Участником торгов соответствующих исправлений.

24.5 	Покупатель может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или ошибки, имеющие место в конкурсном предложении, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что это не повлияет на относительный рейтинг какого-либо Участника торгов.

25.       Оценка и сопоставление конкурсных предложений

- Покупатель произведет оценку и сопоставление конкурсных предложений, которые ранее
были определены как отвечающие условиям торгов, в соответствии со статьей 24 ИУТ.

- При оценке конкурсного предложения Покупатель исключит и не будет принимать во
внимание любые возможности регулирования цен во время исполнения Контракта, если
таковые предусмотрены в конкурсном предложении.

- Сравнение осуществляется с учетом общей цены доставленных товаров, поставляемых
с территории страны Покупателя в соответствии со Статьей 11.2(А) ИУТ.

- При оценке Покупателем конкурсного предложения, кроме цены предложения и цены
сопутствующих услуг, оговоренных в Специальных условиях контракта, во внимание
будут приниматься, таким образом и в такой степени, один или несколько следующих
факторов, в соответствии со Статьей 25.5 ИУТ, Информационной картой и Техническими
условиями:

(а) 	стоимость транспортировки внутри страны, страхования и другие расходы в стране Покупателя, связанные с доставкой товаров к конечному пункту их назначения;

(b)         график поставок, предусмотренный в конкурсном предложении;

(с) 	отклонения от графика платежей, оговоренные в Специальных условиях контракта;

(d)	стоимость комплектующих изделий, обязательных запасных частей и услуг;

(е)	прочие конкретные критерии, указанные в Информационной карте ИУТ и/или Технических условиях.

25.5 	Согласно Статье 25.4 ИУТ необходимо придерживаться следующих методов оценки (о добавлениях/изъятиях и выбранных показателях для вставки в пропуски смотри Информационную карту ИУТ):

(а)	Транспортировка внутри страны  на условиях франко-завод, страхование и сопутствующие расходы:

(i)	транспортировка внутри страны, страхование и другие сопутствующие расходы, связанные с доставкой товаров от франко-склада до места расположения объекта, будут вычислены Покупателем по каждому конкурсному предложению, используя для этого опубликованные тарифы железнодорожных/автодорожных транспортных агентств, страховых компаний и/или другие соответствующие источники. Для упрощения такого расчета Участники торгов должны сообщить габариты и отгрузочный вес, а также приблизительную стоимость каждой упаковки на условиях франко-завод. Эта стоимость будет приплюсована Покупателем к цене франко-завод.

(b)	График поставок:

(i)	Товары, предусмотренные в этом приглашении, должны быть доставлены в течение приемлемого количества недель, указанного в Заявке на товары
и услуги. За досрочную поставку никаких льгот не будет, а конкурсные
предложения, предусматривающие поставки позднее этого срока, будут
рассматриваться как не отвечающие условиям торгов. В этом
приемлемом временном диапазоне к тем конкурсным предложениям,
которые предусматривают поставки позднее, чем самый ранний период поставок, указанный в Заявке на товары и услуги, будет
приплюсовываться коэффициент за каждую неделю задержки, указанный
в Информационной карте.

(c)	Отклонение от графика платежей:

(i)	Участники торгов должны указать свою цену с учетом графика платежей, указанного в СУК. Конкурсные предложения будут оцениваться на основе этой базовой цены. Вместе с тем, Участникам торгов разрешается представлять альтернативный  график  платежей и указать, какую ценовую скидку они могут предложить в этом случае. Покупатель может принять во внимание альтернативный график платежей, предложенный отдельным Участником торгов;

(d)	Стоимость запасных частей:

(i) 	в Приложении к Техническим условиям перечисляются позиции и количество основных комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов запасных частей, которые могут понадобиться в течение начального периода работы, указанного в Информационной карте. Общая стоимость этих позиций, рассчитанная исходя из цены единицы продукции, указанной в каждом конкурсном предложении, прибавляется к цене предложения;

ЛИБО

(ii)	Каждый участник торгов представит рекомендуемый им перечень запасных-частей, необходимых в течение начального периода работы и технического обслуживания, как указано в Информационной карте, и приведет цену единицы продукции, количество и общую стоимость для каждой позиции. Однако Покупатель может принять решение о закупке из перечня победителя торгов таких позиций и в таком количестве, которое он считает необходим, на сумму не более того процента от общей стоимости товаров, который приведен в Информационной карте.

(е)         Конкретные дополнительные критерии, указанные в Информационной карте и/или Технических условиях..

В Информационной карте и/или в Технических условиях следует дать подробное
описание соответствующего метода оценки.

26.       Контакты с Покупателем

- Согласно Статье 23 ИУТ ни один из Участников торгов не будет вступать в контакты с
Покупателем ни  по каким  вопросам, связанным с его конкурсным  предложением, с
момента открытия предложений и до момента присуждения контракта.

- Любые попытки со стороны какого-либо Участника торгов повлиять на решения
Покупателя, связанные с оценкой и сопоставлением конкурсных предложений или
присуждением контракта, могут привести к отклонению Конкурсного предложения этого
Участника.

F. Присуждение Контракта

27.       Последующий отбор Участников торгов

- В отсутствии предварительного отбора Покупатель устанавливает, к своему
удовлетворению, является ли выбранный Участник торгов, представивший наименее
дорогостоящее и отвечающее условиям конкурсное предложение, достаточно
квалифицированным, чтобы удовлетворительным образом выполнить Контракт.

- При этом во внимание будут приниматься финансовые, технические и производственные
возможности Участника торгов. Будут изучены документальные свидетельства,
представленные Участником в соответствии со Статьей 13 ИУТ и подтверждающие его
квалификацию, а  также вся другая информация, которая, по мнению Покупателя,
представляется необходимой и уместной.

27.3 Положительное решение Покупателя является необходимым условием присуждения контракта. Отрицательное решение повлечет отказ от конкурсного предложения Участника торгов; в этом случае, Покупатель перейдет к рассмотрению конкурсного предложения, имеющего следующую наименьшую стоимость, для аналогичного определения возможностей Участника торгов выполнить контракт удовлетворительным образом.

28.       Критерии присуждения Контракта

28.1	В соответствии со статьей 30 ИУТ, Покупатель присудит контракт тому Участнику торгов, чье конкурсное предложение будет определено, как по существу отвечающее

Техническим условиям и имеющее наименьшую стоимость, при условии, однако, что Данный Участник торгов рассматривается как обладающий квалификацией для удовлетворительного выполнения Контракта.

29.	Право Покупателя изменять объемы поставок в момент присуждения Контракта

29.1	Покупатель оставляет за собой право в момент присуждения контракта увеличивать или уменьшать на 15% объем товаров и услуг, оговоренный в Графике-заявке на товары и услуги, без изменения цены или других условий.

30.	Право Покупателя принимать любое Конкурсное предложение и отвергать любое
или все Конкурсные предложения

30.1 	Покупатель оставляет за собой право принимать или отвергать любое конкурсное предложение, а также прекратить процесс торгов и отказаться от всех предложений в любое время до присуждения Контракта, не неся, при этом, никакой ответственности перед Участником или Участниками торгов, которым такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо обязательств по информированию указанного Участника или Участников относительно причин такого поступка Покупателя.

31.	Уведомление о присуждении Контракта

31.1	До истечения срока действия конкурсных предложений Покупатель письменно уведомит победившего Участника торгов заказным письмом, телеграммой или телексом, которые должны быть подтверждены заказным письмом, о том, что его предложение было принято.

3 1.2     Уведомление о присуждении контракта войдет составной частью в структуру Контракта.

31.3	После того, как победивший Участник торгов предоставит гарантию на выполнение поставок в соответствии со Статьей 35 ИУТ, Покупатель сразу же сообщит остальным участникам торгов об отказе от их предложений и возвратит гарантии на конкурсное

предложение, согласно Статье 15 ИУТ.

32.	Подписание контракта

32.1 Одновременно с уведомлением победившего Участника торгов о том, что его
предложение принято, Покупатель направит этому участнику Форму контракта,
содержащуюся в Документах для торгов, в том числе все договоренности, достигнутые
между сторонами.

32.2	В течение 30 дней с момента получения Формы  контракта, победивший Участник подпишет контракт, проставит на нем дату и вернет Контракт Покупателю.

33.        Гарантия на выполнение Контракта

33.1     В течение 30 дней с момента получения от Покупателя уведомления о присуждении

контракта победивший Участник торгов предоставит Гарантию на выполнение контракта в соответствии с Условиями контракта в виде Формы-гарантии на выполнение контракта, содержащейся в Документах для торгов или в другой форме, приемлемой для Покупателя.

33.2 	Если победивший Участник не сможет выполнить условия Статьи 32 или Статьи 33.1 ИУТ, го это будет служить достаточным основанием для отказа от присуждения контракта и лишения гарантии на конкурсное предложение; в этом случае Покупатель может присудить контракт Участнику, имеющему второе по стоимости конкурсное предложение, или же объявить новые торги.

34.      Коррупция и мошенничество

34.1 	Банк требует, чтобы в рамках контрактов, финансируемых Банком, Заемщики (включая бенефициаров займов Банка), а также участники торгов/поставщики/подрядчики соблюдали самые строгие нормы этики в процессе закупок и выполнения таких контрактов. В соответствии с такой политикой Банк;

(а) 	для целей настоящего положения, дает изложенные далее определения следующим терминам:

- "коррупция" означает предложение, передачу, получение или
вымогание любой  ценной вещи для того, чтобы оказать влияние на
действия какого-либо государственного чиновника в процессе закупок
или выполнения контракта; и

- ''мошенничество" означает неправильное представление фактов для
того, чтобы оказать влияние на процесс закупок или выполнение
контракта в ущерб Заемщику, и включает сговор участников торгов (до
или после подачи конкурсных предложений) с целью искусственного
установления цен конкурсных предложений на неконкурентном уровне
и лишения Заемщика выгод свободной и открытой конкуренции;

(b)	отклонит предложение о присуждении контракта, если он придет к выводу о том, что участник торгов, рекомендованный для присуждения контракта, был замешан в коррупции или мошенничестве в процессе конкуренции за получение

данного контракта;

(с) 	объявит фирму неправомочной - либо на неопределенный, либо на оговоренный период времени - для присуждения контракта, финансируемого Банком, если он на каком-либо этапе придет к выводу о том, что эта фирма была замешана в коррупции или мошенничестве в процессе конкуренции за получение или при выполнении контракта, финансируемого Банком.

34.2	Кроме того, Участники торгов должны быть осведомлены об условии, оговоренном в подпункте 5.4 и 24.1 Общих условий контракта.

РАЗДЕЛ П. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА СПИСОК СТАТЕЙ

Номер	Стр.
Статьи

- Определения	 22

- Применение	.22

- Страна происхождения	 22

- Стандарты	 23

- Использование контрактной документации и информации	.23

- Патентные права	 23

- Гарантия на выполнение Контракта	 24

- Технический контроль и испытания	 24

- Упаковка	 25

- Поставка и документация	 25

- Страхование	 25

- Транспортировка	 25

- Сопутствующие услуги	.25

- Запасные части	 26

- Гарантия	 26

- Платеж	 27

- Цены	 27

- Изменения в контракте	 27

- Внесение поправок в Контракт	 28

- Передача прав	 28

- Субконтракты	 28

- Задержки с выполнением Контракта Поставщиком	 28

- Заранее оцененные убытки	 29

- Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий	 29

- Форс-мажорные обстоятельства	 29

- Расторжение Контракта в силу неплатежеспособности	 30

- Расторжение Контракта по целесообразности	 30

- Решение спорных вопросов	 30

- Официальный язык	 31

- Применимое право	 31

- Уведомления	 31

- Налоги и пошлины	 31

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

1.	Определения

1.1	В данном контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

(а)	"Контракт"  означает соглашение,  достигнутое  между  Покупателем, Плательщиком и Поставщиком  зафиксированное в Форме контракта,  подписанного сторонами со  всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Контракте есть ссылки;

(b)	"Контрактная цена"  означает цену, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Контракта за полное и надлежащее выполнение своих контрактных обязательств;

(с)	"Товары"   означают   все   механизмы,   оборудование   и/или  другие материалы,

которые Поставщик должен поставить Покупателю в рамках Контракта;

(d)	"Услуги" означают содействующие поставке товаров услуги, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия,   обучение   и   другие   подобного   рода   обязанности   Поставщика, предусмотренные данным Контрактом;

(e)	"ОУК" означает Общие условия контракта, содержащиеся в настоящем разделе;

(f)	"СУК" означает Специальные (особые) условия контракта, включающие Данные по контракту и информацию/требования конкретно для данного контракта;

(g)	"Покупатель" означает организацию, осуществляющую закупку Товаров и Услуг в соответствии с Контрактом;

(h)         "Страна Покупателя" означает страну, указанную в СУК;

(i)	"Поставщик" означает отдельное лицо или фирму, поставляющую Товары    и

Услуги в рамках данного Контракта;

(j)	"Всемирный банк" означает Международный банк реконструкции и развития (МБРР)/Международную ассоциацию развития (МАР);

(k)	"Руководство по закупкам" означает последнюю редакцию сборника процедур, изданного Всемирным банком, для закупок по займам Всемирного банка и кредитам МАР.

(l)         «Плательщик» означает организацию, производящую платежи по Контракту.

2.	Применение

2.1       Настоящие общие условия применяются постольку, поскольку другие разделы контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера.

3.	Страна происхождения

3.1	Все товары и услуги, поставляемые в рамках данного Контракта, должны происходить из государств-членов Всемирного банка, а также с территорий, имеющих право на такие поставки в соответствии с Руководством по закупкам Всемирного банка.

- Для целей настоящей Статьи "происхождение" означает место, где товары были добыты,
выращены или произведены, либо откуда были предоставлены услуги. Считается, что
товары были произведены, когда в результате изготовления, переработки или
качественной и крупной сборки компонентов получается коммерчески признанный новый
продукт, существенно отличающийся по своим базовым характеристикам, по назначению
или использованию от своих комплектующих изделий.

- Следует отличать происхождение товаров и услуг от национальной принадлежности
Поставщика.

4.         Стандарты

4.1 	Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать стандартам, заложенным в Технических условиях, а в их отсутствие - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения Товаров. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из выпускаемых соответствующим учреждением.

5.	Использование контрактной документации и информации

5.1 	Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя, раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Покупателем или от его имени в связи с вышеизложенным другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться такому сотруднику конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

- Поставщик не должен, без предварительного письменного согласия Покупателя,
использовать какие-либо документы или информацию, перечисленные в Статье 5.1 ОУК,
кроме как в целях реализации Контракта.

- Вся документация, за исключением самого Контракта, перечисленная в Статье 5.1 ОУК,
останется в собственности Покупателя и должна  быть ему возвращена  (со всеми
копиями) по его требованию после завершения Поставщиком выполнения контракта.

- Поставщик разрешает Банку проверять счета и бухгалтерские книги Поставщика, касающиеся выполнения Контракта, и, по требованию Банка, предоставлять их для аудиторских проверок силами аудиторов, назначенных Банком.

6.         Патентные права

6.1 	Поставщик должен защитить Покупателя от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием Товаров или любой их части в стране Покупателя.

7.	Гарантия на выполнение Контракта

- В  течение  30  дней   после  того,   как   победитель   конкурса  получит  уведомление   о
присуждении  ему  Контракта,  он  предоставит Поставщику  гарантию  на выполнение
Контракта, сумма которой указана в СУК.

- Средства из гарантии на выполнение поставок подлежат выплате Покупателю в качестве
компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неполного
выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

- Гарантия на выполнение Контракта будет выражена в валюте контракта и должна иметь одну из следующих форм:

(а) 	банковской гарантии или невозвратного аккредитива, выданного банком, расположенным в стране Покупателя или за границей, и в форме, указанной в Документах для торгов, или в другой форме, приемлемой для Покупателя; или

(b)         чека кассира, удостоверенного чека или наличных денег.

7.4	Гарантия   на   выполнение   контракта   будет   погашена   Покупателем   и   возвращена
Поставщику не позднее, чем через 30 дней после даты завершения Поставщиком своих
обязательств, включая все гарантийные обязательства в рамках данного Контракта.

8.	Технический контроль и испытания

- Покупатель или его представитель имеют право провести технический контроль и/или испытания Товаров для подтверждения их соответствия спецификациям контракта без
дополнительных затрат для Покупателя. В СУК и Технических условиях необходимо
указать, какого рода проверки и испытания требуются Покупателю, а также где они
должны  проводиться.  Покупатель должен сообщить Поставщику в письменном виде
фамилии своих представителей, которые будут выделены для выполнения этих функций.

- Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика(ов), в месте доставки и/или в конечном пункте получения Товаров. Если эти мероприятия проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика(ов), инспекторам будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включал доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

- Если какие-либо Товары, подвергшиеся техническому контролю или испытаниям, не будут отвечать Техническим условиям, Покупатель может отказаться от них, и Поставщик либо заменит забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с Техническими условиями без  каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя.

- Право Покупателя на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от Товаров после их доставки в страну Покупателя ни в коем случае не будет ограничено и в нем не будет отказано со ссылкой на то, что Товары ранее прошли технический контроль, были испытаны и проверены Покупателем  или его представителями до момента их отгрузки из страны происхождения.

- Ни один пункт Статьи 8 ОУК не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Контракту.

9.	Упаковка

- Поставщик должен обеспечить необходимую упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение  или  порчу  во время  перевозки  к  конечному пункту назначения, указанному в Контракте. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли  и осадков во время  перевозки, а также открытого хранения. При  определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товаров.

- Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, четко предусмотренным в Контракте, включая дополнительные требования, если таковые имеются, оговоренные в СУК, и, с учетом Статьи 18 ОУК, во всех последующих инструкциях, данных Покупателем.

10.       Поставка и документация

10.1     Поставка Товаров должна осуществляться Поставщиком в соответствии с условиями, предусмотренными Покупателем в Графике-заявке на товары и услуги и СУК.

11.       Страхование

11.1	Товары, поставляемые в соответствии с Контрактом, должны быть полностью застрахованы от порчи или повреждений, связанных с их изготовлением или приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой на сумму, указанную в СУК.

12.       Транспортировка

12.1 Когда Поставщик, согласно Контракту, должен доставить Товары в конкретное место назначения в стране Покупателя, транспортировка Товаров в такую другую точку назначения в стране Покупателя, которая будет указана в Контракте, организуется и оплачивается Поставщиком, а затраты в связи с ней включаются в Контрактную цену.

12.2	Когда Поставщик должен осуществить доставку товаров на любых других условиях, например, почтой, или же по другому адресу в стране отправки, ему будет необходимо оплатить все расходы по транспортировке и хранению вплоть до места отправки.

12.3	Во всех вышеуказанных случаях ответственность за транспортировку товаров после их доставки будет возлагаться на Покупателя.

13.       Сопутствующие услуги

13.1	В соответствии с особыми условиями Контракта от Поставщика может потребоваться предоставление некоторых или всех из нижеперечисленных услуг, включая дополнительные услуги, если таковые предусмотрены и оговорены в СУК:

(а) 	осуществление монтажа или надзор за ним на объекте и/или ввод в эксплуатацию поставленных Товаров;

(b) 	обеспечение инструментами, необходимых для монтажа и/или технического обслуживания поставленных Товаров;

(с) 	предоставление подробных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию соответственно по каждой единице поставленных Товаров;

(d) 	работа, надзор или техническое обслуживание, и/или ремонт поставленных Товаров в течение промежутка времени, согласованного сторонами, при условии, что такая услуга не освобождает Поставщика от каких-либо гарантийных обязательств по Контракту;

(е) 	проведение обучения персонала Покупателя на предприятии Поставщика и/или на объекте монтажу, пуску, эксплуатации, техническому обслуживанию и/или ремонту поставленных Товаров.

13.2	Цены, назначаемые Поставщиком на предшествующие сопутствующие услуги, в случае если они не были включены в контрактную цену за Товары, должны быть согласованы сторонами заранее и не должны превышать действующих расценок, которые Поставщик устанавливает для других лиц за аналогичные услуги.

14.       Запасные части

14.1 	Согласно СУК от Поставщика может потребоваться обеспечение какими-либо или всеми нижеперечисленными материалами, а также информацией о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком:

(а) 	о тех запасных частях, которые Покупатель может выбрать для закупки у Поставщика, при условии, что такой выбор не освободит Поставщика от всех гарантийных обязательств по Контракту;

(b)	в случае прекращения производства запасных частей:

(i) 	заблаговременно уведомить Покупателя о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах; и

(ii) 	в случае необходимости, вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Покупателю планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

15.       Гарантия

15.1 	Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Контрактом не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что все товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой (за исключением тех случаев, когда использование такой конструкции или материала заложены в технической документации Покупателя), либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны конечного назначения.

- Данная Гарантия действительна в течение 12 месяцев после доставки всей партии Товаров или ее части, в зависимости от конкретного случая, и их принятия на конечном пункте назначения, указанном в Контракте, если в СУК не предусмотрено иное.

- Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном  виде обо всех претензиях, связанных с данной Гарантией.

- После получения подобного уведомления Поставщик, насколько возможно быстро, произведет ремонт или замену бракованного Товара или его части без расходов со стороны Покупателя, кроме соответствующих расходов, там где это возможно, по транспортировке внутри страны отремонтированных или замененных единиц Товара либо их частей к конечному пункту.

- Если Поставщик, получив уведомление,  не исправит дефект(ы) в течение разумного промежутка времени, Покупатель может приступить к необходимым санкциям на риск и за счет Поставщика, не нанеся ущерба любым другим правам, которые Покупатель может иметь в отношении Поставщика по данному Контракту.

16.        Платеж

- Способ и условия осуществления платежа Поставщику в рамках Контракта должны быть определены в СУК.

- Обращение(я) Поставщика к Покупателю по поводу платежа должно(ы) быть изложено(ы) в письменном виде с приложением счета, где необходимым образом указаны поставленные Товары и выполненные Услуги, а также грузовых документов, представленных согласно Статье  10, при  условии выполнения иных обязательств, предусмотренных в Контракте.

16.3     Платежи должны осуществляться Плательщиком в сроки, определенные в СУК

16.4     Валюта, в которой осуществляется платеж поставщику по данному Контракту, указываются в СУК.

17.	Цены

17.1 	Если в СУК нет иных указаний, конкурсные предложения, с учетом требований доставки, должны быть представлены как предложения с "фиксированной ценой" в течение срока исполнения Контракта.

18.	Изменения в контракте

18.1 	Покупатель может в любое время, путем письменного распоряжения в адрес Поставщика и в соответствии со Статьей 31 ОУК, внести изменения в общие объемы Контракта по одному или более из следующих аспектов:

(а)         чертежам,   проектам   или  технической  документации,   когда  поставляемые   в рамках    Контракта    Товары    должны    быть    изготовлены    специально    для

Покупателя;

(b)         способу отгрузки или упаковки;

(с)         месту поставки; или

(d)         услугам, предоставляемым Поставщиком.

18.2 	Если любое такое изменение вызовет увеличение или уменьшение стоимости или сроков, необходимых Поставщику для выполнения любой части работ по Контракту, независимо от того, изменилась она или нет в связи с этим распоряжением, соответствующая корректировка будет внесена в Контрактную цену или в график поставок, или и в то: и в другое одновременно, а Контракт будет соответствующим образом изменен. Все претензии Поставщика в отношении корректировок в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение тридцати дней с даты получения Поставщиком распоряжения от Покупателя об изменениях.

19.       Внесение поправок в Контракт

19.1     С учетом статьи 18 ОУК никакие отклонения или изменения в условиях Контракта не допускаются, исключая письменные поправки, подписанные обеими сторонами.

20.       Передача прав

20. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя.

21.       Субконтракты

- Предоставление субконтракта(ов) субподрядчикам должно осуществляться с предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик должен письменно уведомить Покупателя обо всех субконтрактах, заключенных в рамках данного Контракта, если это предварительно уже не оговорено в конкурсном предложении. Такое уведомление, сделанное в конкурсном предложении или позднее, не освобождает Поставщика от ответственности или обязательств по Контракту.

- Субконтракты должны соответствовать положениям Статьи 3 ОУК.

22.       Задержки с выполнением контракта Поставщиком

- Поставка Товаров и выполнение Услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным Покупателем в Графике-заявке на товары и услуги.

- За необоснованные задержки в выполнении своих обязательств по поставкам, Поставщик подвергается всем или некоторым из перечисленных санкций: лишению гарантии на выполнение Контракта, выплате неустойки и/или аннулированию Контракта за невыполнение контрактных обязательств.

- Если в период выполнения Контракта Поставщик или его субподрядчик(и) столкнется (столкнутся) с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и выполнению Услуг, Поставщик должен незамедлительно сообщить Покупателю в письменном виде о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). Насколько позволят обстоятельства, Покупатель, после получения уведомления от Поставщика, оценит ситуацию и, на свое усмотрение, продлит срок выполнения Контракта Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть парафировано сторонами путем внесения поправки в текст Контракта.

23.       Заранее оцененные убытки

23.1 	В соответствии со Статьей 25 ОУК, в случае если Поставщик не сможет поставить часть или все Товары либо предоставить Услуги в пределах промежутка(ов) времени, предусмотренного(ых) Контрактом, Покупатель без ущерба своим другим правам в рамках Контракта, вычтет из Контрактной цены, в качестве неустоек, сумму, эквивалентную X процентам от цены доставки задержанных Товаров или невыполненных Услуг за каждую неделю задержки до момента фактической поставки или выполнения. Максимальная сумма вычета составляет Y от Контрактной цены задержанных Товаров и Услуг, оговоренных в СУК. После достижения максимума Покупатель может рассмотреть возможность расторжения Контракта.

24.       Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

24.1 	Покупатель без ущерба своим правам на использование санкций в случае невыполнения условий Контракта, может его расторгнуть полностью или частично, письменно уведомив Поставщика об указанном нарушении обязательств:

(а) 	если Поставщик не поставит часть или все товары в течение промежутка(ов) времени, обусловленного(ых) Контрактом, или в течение любого срока продления, на который дал согласие Покупатель в соответствии со Статьей 22 ОУК; или

(b)         если Поставщик не выполнит другие обязательства по Контракту.

(с) 	если, по мнению Покупателя, Поставщик был замешан в коррупции или мошенничестве в процессе конкуренции за получение или выполнения Контракта.

Для целей данного подпункта:

"коррупция" означает предложение, передачу, получение или вымогание любой ценной вещи для того, чтобы оказать влияние на действия какого-либо государственного чиновника в процессе закупок или выполнения контракта.

"мошенничество" означает неправильное представление фактов для того, чтобы оказать влияние на процесс закупок или выполнение контракта в ущерб Заемщику, и включает сговор участников торгов (до или после подачи конкурсных предложений) с целью искусственного установления цен конкурсных предложений на неконкурентном уровне и лишения Заемщика выгод свободной и открытой конкуренции.

24.2 	В случае, если Покупатель расторгнет Контракт полностью или частично согласно Статье 24.1 ОУК, Покупатель может, на подходящих для него условиях и целесообразным образом, закупить аналогичные недопоставленные Товары, причем Поставщик будет нести перед Покупателем ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких Товаров. Вместе с тем Поставщик должен продолжать выполнение Контракта в той  его части, которая не была расторгнута.

25.        Форс-мажорные обстоятельства

- Несмотря на положения Статей 22, 23, 24 ОУК, Поставщик не несет ответственности, влекущей конфискацию гарантии на выполнение Контракта, выплаты неустойки или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если и только в той степени, когда задержка или невыполнение обязательств в рамках данного Контракта являются результатом форс-мажорного события.

- Для целей настоящей статьи "Форс-мажорными обстоятельствами" называется событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью и носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не сводиться лишь к действиям Покупателя либо в его суверенном качестве, либо в  качестве стороны  по Контракту,  войнам  или  революциям, пожарам, наводнениям, эпидемиям, карантинам и эмбарго на поставки грузов.

- При наступлении  форс- мажорного обстоятельства  Поставщик должен сразу же  письменно уведомить Покупателя о его возникновении и причине. Если от Покупателя не последует иных письменных инструкций, Поставщик должен продолжать выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это практически целесообразно, и вести поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не подверженных действиям форс-мажорных обстоятельств.

26.	Расторжение контракта в силу неплатежеспособности

26.1	Покупатель может, письменно уведомив Поставщика, в любое время расторгнуть Контракт без выплаты Поставщику компенсации, если последний становится банкротом или неплатежеспособным, при условии, что такое расторжение не ущемит и не затронет права Покупателя совершать другие действия или  прибегать к средствам  правовой защиты, которые были или будут после этого в распоряжении Покупателя.

27.	Расторжение контракта по целесообразности

27.1	Покупатель может, письменно уведомив Поставщика, расторгнуть Контракт полностью или частично в любое время в силу целесообразности. В уведомлении должно говориться о том, что расторжение осуществлено Покупателем в силу целесообразности, в нем должен указываться объем аннулируемых по Контракту работ, а также дата, когда расторжение Контракта вступает в силу.

27.2	Изготовленные  и   готовые  к  отправке  Товары  в течение  30 дней  после  получения Поставщиком уведомления о расторжении должны быть приобретены Покупателем на условиях и по ценам Контракта. В отношении остальных Товаров Покупатель может сделать следующий выбор:

(а)	потребовать выполнения или поставки любой их части на условиях и по ценам

Контракта; и/или

(b) 	отказаться от оставшихся товаров и выплатить Поставщику согласованную сумму за частично изготовленные Товары, а также за материалы и комплектующие детали, ранее закупленные Поставщиком.

28.	Решение спорных вопросов

- Покупатель, Поставщик и Плательщик должны приложить все усилия, чтобы решить к обоюдному согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все противоречия или споры, возникающие между ними по Контракту или в связи с ним.

- Если в течение тридцати (30) дней после начала таких неформальных переговоров стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию сторон, любая сторона может потребовать разрешения этого спора посредством официального механизма, предусмотренного в СУК.

29.        Официальный язык

29.1      Контракт должен быть написан на языке конкурсного предложения, указанном в СУК. В соответствии со Статьей 30 ОУК вариант Контракта на этом языке будет являться

определяющим при его интерпретации. Вся переписка сторон и другая документация по данному Контракту, должны осуществляться на том же языке.

30.       Применимое право

30.1      Контракт   будет   интерпретироваться   в   соответствии   с   законодательством   страны Покупателя.

31.       Уведомления

31.1	Все взаимные уведомления сторон согласно Контракту должны посылаться в письменном виде, либо телеграфом, телексом/факсом с письменным подтверждением по тому адресу Покупателя, который указан для этих целей в СУК.

31.2  	Уведомление вступает в силу после доставки или в день вступления уведомления в силу, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

32.       Налоги и пошлины

32.1      Поставщик несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т.д., выплачиваемые до момента доставки контрактных Товаров Покупателю.

РАЗДЕЛ III. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ТОРГОВ

| 1. ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЦЕН | 33 |
| --- | --- |
| 2. ФОРМА КОНТРАКТА | 36 |
| 3. ФОРМА ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА | 38 |
| 4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 39 |
| 5. Банковская гарантия на выплату аванса | 40 |
| 5. ФОРМЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ | 42 |

1. ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТАБЛИЦА ЦЕН

Дата: ___________________

Номер Займа: 4694-RU

Номер Контракта: RM6-2(g)

| КОМУ: | Федеральному государственному учреждению культуры «Государственный Русский музей», 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4 |
| --- | --- |

Господа,

Изучив Документацию для торгов, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа в соответствии с указанной Документацией для торгов на сумму (общая сумма Конкурсного предложения словами и цифрами) или на такие другие суммы, которые могут быть подтверждены с помощью прилагаемой Таблицы цен, являющейся частью настоящего предложения.

Мы обязуемся, в случае принятия нашего Конкурсного предложения, осуществить поставку в соответствии с Графиком-заявкой на Товары и Услуги, указанным в Разделе VI Документации для торгов.

В случае принятия нашего Конкурсного предложения, мы обязуемся предоставить залоговое обеспечение исполнения контракта по форме, на сумму и в сроки, указанные в Документации для торгов.

Мы обязуемся выполнять условия настоящего Конкурсного предложения в течение 90 дней, начиная с окончательной даты подачи конкурсных предложений, в соответствии со Статьей 19 Инструкций участникам торгов. Эти условия будут оставаться для нас обязательными и могут быть принятыми в любой момент времени до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального контракта, данное Конкурсное предложение вместе с Вашим письменным одобрением этого предложения и Вашим уведомлением о присуждении нам контракта будут выполнять роль официального контракта между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять наименее дорогостоящее предложение или
вообще какое-то из предложений, полученных Вами.

| Подпись уполномоченного лица | _________________________________ |
| --- | --- |
| Должность уполномоченного лица | _________________________________ |
| Имеющий все полномочия подписать конкурсное предложение за и от имени | _________________________________ М.П. |

Таблица цен Товары и сопутствующие Услуги

«Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа»,

Контракт RM6-2(g)

Наименование участника торгов ______________________________________

Таблица 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Товарная позиция | Кол-во, шт. | Описание (модель) | Цена за единицу Товара, включая доставку до адреса Поставки, без НДС | Общая цена Товара, без НДС (5)*(3) | Сумма НДС | Стоимость, включая НДС (6)+(7) |
| 1 | Жидкокристаллическая панель | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Компьютер для жидкокристаллической панели | 24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бегущая строка светодиодная | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектор мультимедийный с объективом | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Комплект запасных ламп для проектора мультимедийного | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Стол интерактивный с дисплеем 46” | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Экран отражательный | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектор для интерактивного пола без объектива | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Объектив для проектора для интерактивного пола | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Система взаимодействия с пользователем для интерактивного пола | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Компьютер-контроллер для интерактивного пола | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Усилитель-распределитель HDMI 1:2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Усилитель-распределитель HDMI 1:4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Усилитель-распределитель HDMI 1:16 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплект из передатчика и приемника видеосигнала по витой паре | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Кабель VGA(M) - VGA(M) | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Кабель DB9(F) - DB9(M) | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Кабель HDMI(M) - HDMI(M) | 26 |  |  |  |  |  |
| 19 | Кабель DVI(M) - DVI(M) | 6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО 1 (стоимость всех Товаров, включая НДС): |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

| Состав сопутствующих услуг | Цена без НДС | Сумма НДС | Стоимость, включая НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж Товаров с прокладкой соединительных кабелей |  |  |  |
| Цветокалибровка Товаров и создание цветовых профилей |  |  |  |
| ИТОГО 2 (стоимость сопутствующих услуг, включая НДС): |  |  |  |

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ИТОГО 1+ИТОГО 2): _____________________ (сумма цифрами и  прописью)

| Должность уполномоченного лица | _________________________________ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица | _________________________________ |
| Подпись уполномоченного лица | _________________________________ |

М.П.

2. ФОРМА КОНТРАКТА

«Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа», Контракт RM6-2(g)

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ составлен ______числа ___________ месяца 2011 года между Федеральным государственным учреждением культуры «Государственный Русский музей», находящимся по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4 (далее «Покупатель»), Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239 (далее «Плательщик»), с одной стороны и ________________[наименование Поставщикаи и его адрес] (далее «Поставщик»), с другой стороны,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель провел торги на поставку оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа (далее «Товары») и оказание сопутствующих услуг и принял конкурсное предложение Поставщика на поставку указанных Товаров и оказание сопутствующих услуг на сумму [цена контракта цифрами и прописью] (далее "Цена Контракта").

# НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ:

1.	Все термины и определения, употребляемые в настоящем Контракте, соответствуют терминам и определениям, употребляемым в Условиях Контракта, на которые делаются ссылки.

2.	Нижеследующие документы рассматриваются, как неотъемлемая часть данного Контракта, а именно:

1) Форма Конкурсного предложения и Таблица цен на Товары и сопутствующие Услуги.

2) График-заявка на Товары и Услуги;

3) Технические Условия;

4)	Общие условия Контракта;

5)	Специальные условия Контракта;

- Уведомление Покупателя о присуждении Контракта.

3.	Поставщик в рамках данного Контракта берет на себя обязательства перед Покупателем поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в полном соответствии с положениями данного Контракта, а Покупатель обязуется принять Товары и сопутствующие услуги.

В рамках данного Контракта Плательщик, в свою очередь, обязуется заплатить Поставщику за поставку Товаров и оказание сопутствующих услуг Цену Контракта или другую сумму, подлежащую оплате в соответствии с положениями данного Контракта в такие сроки и на таких условиях, как оговорено данным Контрактом.

В подтверждение чего Стороны заключили данный Контракт.

# Реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: | Плательщик: | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| От Покупателя: | От Плательщика: | От Поставщика: |
| _____________________ М.П. | _____________________ М.П. | __________________ М.П. |

3. ФОРМА ГАРАНТИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

| КОМУ: | Федеральному государственному учреждению культуры «Государственный Русский музей», 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4 |
| --- | --- |

НАСТОЯЩИМ ___________________________ (Наименование Поставщика)

далее именуемый «Поставщик» в соответствии с Контрактом RM6-2(g) «Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа» (далее «Контракт») обязался поставить оборудование систем проецирования и отображения и оказать сопутствующие услуги;

И ПРИЗНАВАЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО Вами было предусмотрено в указанном Контракте, что Поставщик предоставит Вам Банковскую гарантию от признанного банка на сумму, обусловленную в этой гарантии, в качестве обеспечения надлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств в соответствии с Контрактом;

И ПРИЗНАВАЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО мы согласились предоставить Поставщику Гарантию;

В   СИЛУ   ЭТИХ   ПРИЧИН   настоящим   подтверждаем, что мы являемся Гарантами и ответственными перед Вами, от лица Поставщика, на сумму до (Сумма гарантии цифрами и словами) и мы обязуемся заплатить Вам по Вашему первому письменному требованию, в котором Вы заявите о нарушениях Поставщиком обязательств по Контракту, без придирок и препирательств, любую сумму или суммы в пределах (Сумма гарантии), указанных выше, без необходимости с Вашей стороны доказывать или давать обоснования, или указывать причины Вашего требования или указанной в нем суммы.

Настоящая гарантия действует до ________ дня _________ 20____ года.

Подпись и печать Гарантов

___________________________________

___________________________________

Дата: _______________________

Адрес:_______________________

4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

(См. Статью 13.3 (а) Инструкций участникам торгов)

| КОМУ: | Федеральному государственному учреждению культуры «Государственный Русский музей», 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4 |
| --- | --- |

НАСТОЯЩИМ  ________________(наименование     Изготовителя)___________,     являющийся признанным и известным изготовителем _____________________________________, доверяет

___________________(наименование и адрес представителя (ей)__________подать конкурсное предложение, вести переговоры и заключать контракт с Вами на основании ПУТ RM6-2(g) по указанным выше товарам, изготавливаемым нами.

Ни одна компания или фирма, или частное лицо, кроме	, не имеют

полномочий подавать конкурсное предложение, вести переговоры и заключать контракт по данному делу в рамках указанного ПУТ.

Настоящим мы распространяем наши полные гарантии в соответствии со Статьей 15 Общих условий контракта на товары, предлагаемые к поставке по приглашению на участие в торгах, направленному указанной выше фирмой.

Подпись от имени и по поручению Изготовителя

___________________________________________

Примечание 1: Настоящая доверенность должна быть составлена на фирменном бланке предприятия и подписана компетентным лицом, имеющим полномочия, которые накладывают юридические обязательства на изготовителя.

5. Банковская гарантия на выплату аванса

[Наименование банка и адрес отделения или офиса, выдавшего гарантию]

| КОМУ: | Федеральному государственному учреждению культуры «Государственный Русский музей», 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4 |
| --- | --- |

Дамы и/или господа!

Мы были проинформированы, что [наименование и адрес Поставщика] (далее «Поставщик»)  заключил с вами контракт RM6-2(g) «Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа» (далее «Контракт»).

Принимая во внимание положения о платеже, включенные в Специальные условия контракта, которые являются поправкой к Статье 16 Общих условий контракта, предусматривающие выплату аванса в размере [сумма цифрами и прописью], [наименование Поставщика] должен представить Покупателю банковскую гарантию, гарантирующую надлежащее и честное выполнение Контракта Поставщиком, в соответствии с упомянутой статьей Контракта в сумме [сумма гарантии цифрами и прописью].

Мы, [наименование Банка] в соответствии с просьбой Поставщика настоящим берем на себя обязательства безусловно и безотзывно гарантировать выплату вам любой суммы или сумм, не превышающих в сумме [сумма цифрами] ([сумма прописью]), по получении нами вашего первого письменного требования, подтвержденного письменным заявлением о том, что Поставщик нарушил обязательства по Контракту, так как использовал авансовый платеж в целях отличных от поставки Товаров по Контракту.

Условием любого требования и платежа по настоящей гарантии является подтверждение получения Поставщиком вышеуказанного авансового платежа на нижеследующий расчетный счет:

[Банковские реквизиты для перечисления авансового платежа].

Мы также согласны с тем, что никакие изменения или дополнения, или другие поправки условий Контракта, который подлежит исполнению, или каких-либо контрактных документов, которые могут быть заключены Покупателем и Поставщиком, не освобождают нас от обязательств по настоящей гарантии, и мы настоящим отказываемся от уведомлений о любых таких изменениях, дополнениях или поправках.

Настоящая гарантия действительна и остается в силе, начиная со дня авансового платежа, полученного Поставщиком по Контракту, и, самое позднее, до получения нами копии комплекта документов, подтверждающих доставку и указанных в ст. 5 Специальных условий контракта, или до [дата поставки Товаров в соответствии с Графиком поставки, указанным в Контракте], в зависимости от того, что будут иметь место раньше, вследствие чего любое требование на платеж по настоящей гарантии должно поступить к нам в офис до этой даты включительно.

Гарант согласен на единовременное продление срока действия настоящей гарантии на период, не превышающий 1 (Один) год, в ответ на письменное требование Покупателя о таком продлении. Данное требование должно быть представлено Гаранту до даты истечения срока действия настоящей гарантии.

Подпись и печать гарантов:___________________________________________________

___________________________________________________________________________

[название банка или финансового учреждения]

___________________________________________________________________________

[адрес]

___________________________________________________________________________

[дата]

6. ФОРМЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ

Форма К-1. Общий опыт

Участник представляет данные о выполненных поставках, сопоставимых по объемам с поставками по тематике конкурса, за последние 3 (три) года и текущих обязательствах по уже заключенным договорам, которые близятся к завершению.

Наименование Участника: ______________

| № п/п | Покупатель, контактное лицо, телефон | Предмет контракта | Общий объем поставок (стоимость Контракта) | Длительность контракта, сведения о завершении Контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Должность уполномоченного лица | _________________________________ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица | _________________________________ |
| Подпись уполномоченного лица | _________________________________ |

Форма К-2. Исполнение обязательств по договорам в прошлом

Наименование Участника: ______________________

| Год | Наименование стороны по Контракту | Предмет спора | Оспариваемая сумма | Решение в пользу или против Участника (когда и каким органом вынесены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Должность уполномоченного лица | _________________________________ |
| --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица | _________________________________ |
| Подпись уполномоченного лица | _________________________________ |

Проект «Экономическое развитие Санкт-Петербурга»

Инвестиционный фонд поддержки культуры

Заем Всемирного Банка 4694-RU

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ

Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа

Том 2

Санкт-Петербург

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ 2       СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУТ	46

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (СУК)	49

- ГРАФИК-ЗАЯВКА НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ	53

- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 	54

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИУТ

Перечисленные ниже данные, характерные для каждого конкретного конкурсного предложения, изменяют/дополняют положения Инструкций участникам торгов (ИУТ). В случае расхождений с ИУТ преобладающую силу имеют положения данного раздела.

- ИУТ Статья 1.1 - Страной Покупателя является Российская Федерация.

- ИУТ Статья 1.1 – Закупаемыми Товарами является оборудования систем проецирования и отображения.

- ИУТ Статья 1.1 - Заемщиком является Российская Федерация.

- ИУТ Статья 1.1 - Сумма займа составляет 101 100 000  (Сто один миллион сто тысяч)  долларов США.

- ИУТ Статьи 1.1 и 18.2(б) - Проект называется: «Экономическое развитие Санкт-Петербурга». В рамках Проекта происходит предоставление грантов Инвестиционного фонда поддержки культуры (ИФПК) учреждениям культуры, расположенным в Санкт-Петербурге и его окрестностях, для реализации отобранных Подпроектов ИФПК. Одним из таких учреждений культуры является Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей». Подпроектом является «Центр музейного мультимедиа».

- ИУТ Статья 4.1 - Покупателем является Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей».

- ИУТ Статьи 6.1 и 22.1 - Адрес для получения дополнительной информации, разъяснений и подачи предложений: 190000, Санкт – Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 249.

e-mail: nefedjeva@fisp.spb.ru, rybko@fisp.spb.ru,

Контактные лица: Нефедьева Мария Евгеньевна, Рыбко Татьяна Александровна.

Адрес вскрытия предложений: 190000, Санкт – Петербург, наб. реки Мойки, д. 76.

- ИУТ Статьи 6.1, 18.2(б) и 19.1 - Окончательный срок подачи конкурсных предложений: 16 часов 00 минут (по московскому времени) «12» октября 2011 г.

Покупатель ответит письменно на любой запрос, связанный с разъяснением Документации для торгов, который он получит не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончательного срока подачи конкурсных предложений.

С целью разъяснения Документации для торгов Покупатель проводит «22» сентября 2011 г. в   15-00 (по московскому времени) предконкурсную конференцию. Место проведения – Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей». Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 8.

Каждый из зарегистрированных потенциальных Участников получит протокол конференции с перечнем заданных вопросов и полученных на них ответов, независимо от того, принимал он или не принимал участие в конференции.

- ИУТ Статья 8.1 - Языком конкурсного предложения является русский.

- ИУТ Статьи 11.2(B) - Участник торгов включает в стоимость оборудования систем проецирования и отображения транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу Покупателя.

- ИУТ Статья 11.2(С) - Участник торгов должен указать в Таблице цен стоимость оказания следующих сопутствующих услуг:

- монтаж Товаров с прокладкой соединительных кабелей;

- цветокалибровка Товаров и создание цветовых профилей (Представитель Поставщика совместно с представителем Покупателя должен провести цветокалибровку для Товаров, указанных в следующих позициях Технических условий: 1, 6, а также 4 и 7 в комплексе. Цветокалибровка должна быть проведена Поставщиком с использованием внешнего сертифицированного калибратора. Создание цветовых профилей должно быть осуществлено согласно спецификации ICC 4.2).

- ИУТ Статья 11.3 - Цена является фиксированной

- ИУТ Статья 12.1 – Возможной валютой конкурсных предложений на Товары/Услуги является российский рубль или любая иная валюта страны-члена Всемирного банка (но не более трех валют). Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в российские рубли по курсу Банка России (ЦБ РФ) на окончательный срок подачи конкурсных предложений.

- ИУТ Статья 13.3 (с) - Чтобы Участник торгов был признан достаточно квалифицированным для выполнения Контракта, он должен удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

1.	Общий опыт

  - Успешное выполнение в течение последних 3 лет собственными силами не менее 3 поставок (контрактов), включая сопутствующие услуги, по характеру, сложности и объемам сопоставимых с предметом настоящего Контракта. Сведения по опыту работы должны быть представлены по форме К-1 квалификационных сведений (Раздел III Документации для торгов).

Опыт и качество сопоставимых поставок, включая сопутствующие работы и услуги, должны быть подтверждены отзывами-рекомендациями заказчиков (не менее 3-х отзывов-рекомендаций).

2.	Финансовое положение

2.1.	Участник не должен иметь задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, превышающих 20% (Двадцать процентов) от размера оборотных средств на дату не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до окончательного срока подачи конкурсных предложений на настоящие торги.

2.2.	Участник не должен иметь убытки за 2009 и 2010 года.

3.	Исполнение обязательств по договорам в прошлом

3.1.	Участник не должен иметь за текущий и предшествующие 2 (два) года трех или более вступивших в законную силу судебных актов, касающихся невыполнения им своих обязательств по ранее заключенным договорам, решения по которым принимались судом не в пользу Участника.

Участник должен представить сведения по форме К-2 квалификационных сведений (Раздел III Документации для торгов).

- ИУТ Статья 13.3 (d) - Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию Участника торгов.

Приведенное ниже положение является поправкой к Статье 13.3. ИУТ

Участник представляет сведения по формам, приведенным в настоящей Документации для торгов, а также:

- заверенные Участником копии регистрационных документов, включая копии Свидетельств:

- для Юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица» и «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года»;

- для Юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»;

- копию Устава юридического лица;

- годовые бухгалтерские балансы (форма 1) и отчеты о прибылях и убытках (форма 2) за 2009-2010 гг. должны соответствовать следующим условиям:

- финансовые отчеты за прошедший период должны быть аудированы лицензированным аудитором, либо иметь отметку налогового органа;

- финансовые отчеты должны быть представлены по уже завершенным отчетным периодам (отчеты за неполный период не принимаются).

- отзывы-рекомендации от заказчиков;

- справка МИ ФНС России об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций на дату не ранее чем за 30 дней до окончательного срока подачи конкурсных предложений на настоящие торги;

- заполненные формы квалификационных сведений: К-1, К-2.

- ИУТ Статья 14.3(b) – Не применяется.

- ИУТ Статья 15 –  Гарантия на конкурсное предложение не требуется.

- ИУТ Статья 16.1 - Срок действия конкурсных предложений составляет 90 (Девяносто) дней.

- ИУТ Статья 17.1 - Участник представляет 1 (один) оригинал и 2 (две) копии конкурсного предложения.

- ИУТ Статьи 18.2(а) - Конкурсные предложения должны быть доставлены по адресу: Россия, 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 249, Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

- ИУТ Статья 18.2(б) - Номер Приглашения на участие в торгах (ПУТ): RM6-2(g) «Поставка оборудования систем проецирования и отображения для Центра музейного мультимедиа».

- ИУТ Статьи 18.2(б) и 22.1 - День и час вскрытия конкурсных предложений: «12» октября 2011 г. в 16 часов 10 минут (по московскому времени).

- ИУТ 25.4 - Не применяется.

25.	ИУТ Статья 25.5 -Не применяется.

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (СУК)

Нижеследующие Специальные условия Контракта дополняют Общие условия Контракта. В случае противоречий положения этого раздела имеют преимущество перед положениями Общих условий контракта. Соответствующий номер статьи Общих условий контракта указан в скобках.

СУК 1.	Определения (Статья 1 ОУК)

ОУК Статья 1.1(g) - Покупателем является Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Русский музей».

Адрес Покупателя: 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4.

Адрес Поставки: 191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 8.

ОУК Статья 1.1 (h) - Страной Покупателя является Российская Федерация.

ОУК Статья 1.1 (l) – Плательщиком является Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

СУК 2.	Гарантия на выполнение контракта (Статья 7 ОУК)

ОУК Статья 7.1 – Банковская гарантия на выполнение Контракта должна быть представлена на сумму, составляющую 10 (Десять) процентов от Цены Контракта.

Банк, гарантия которого будет представлена Поставщиком, должен быть согласован с Плательщиком. Срок действия банковской гарантии на выполнение Контракта должен включать гарантийный период согласно СУК 15.2.

ОУК Статья 7.3 – Гарантия на выполнение Контракта должна быть оформлена в виде безусловной банковской гарантии, выданной авторитетным банком, расположенным в любой правомочной стране. Гарантия на выполнение Контракта должна быть представлено по форме, указанной в Разделе III Документации для торгов, или другой форме, согласованной с Плательщиком до подписания Контракта.

ОУК Статья 7.4 – После доставки всех Товаров и оказания сопутствующих услуг сумма гарантии на выполнение Контракта может быть уменьшена до 2 (двух) процентов от Цены Контракта на гарантийный период.

СУК 3.	Технический контроль и испытания (Статья 8 ОУК)

ОУК Статья 8.1 -По адресу Поставки должны быть проведены технический контроль и испытания Товаров представителем Поставщика в присутствии представителей Покупателя для подтверждения работоспособности и соответствия характеристик Товаров Техническим условиям. По завершению технического контроля и испытаний Товаров Поставщик оформляет акт сдачи-приемки для подписания сторонами. Технический контроль и испытания должны быть проведены в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки каждой партии Товаров по адресу Поставки.

СУК 4.	Упаковка (Статья 9 ОУК)

ОУК Статья 9 – Упаковка должна гарантировать сохранность Товаров во время транспортировки. Поставщик несет полную ответственность за поставляемые им Товары вплоть до его приемки Покупателем.

СУК 5.	Поставка и документация (Статья 10 ОУК)

Поставщик должен организовать транспортировку/пересылку Покупателю перечисленных ниже документов, чтобы они были доставлены Покупателю до прибытия Товаров по адресу Покупателя. Если Покупатель не получит эти документы, Поставщик будет нести ответственность за все вытекающие из этого расходы.

  - 1 (один) оригинал и 2 (две) копии счета-фактуры Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы;

  - 1 (один) оригинал и 2 (две) копии товарно-транспортной накладной.

СУК 6.	Страхование (Статья 11 ОУК)

ОУК Статья 11.1 - Не применяется.

СУК 7.	Сопутствующие услуги (Статья 13 ОУК)

ОУК Статья 13.1- Поставщиком должны быть оказаны следующие сопутствующие услуги:

- монтаж Товаров с прокладкой соединительных кабелей;

- цветокалибровка Товаров и создание цветовых профилей (Представитель Поставщика совместно с представителем Покупателя должен провести цветокалибровку для Товаров, указанных в следующих позициях Технических условий: 1, 6, а также 4 и 7 в комплексе. Цветокалибровка должна быть проведена Поставщиком с использованием внешнего сертифицированного калибратора. Создание цветовых профилей должно быть осуществлено согласно спецификации ICC 4.2).

СУК 8.	Запасные части (Статья 14 ОУК)

ОУК Статья 14.1 – Не применяется.

СУК 9.	Гарантия (Статья 15 ОУК)

ОУК Статья 15.2 – Гарантийный период должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания Покупателем Акта сдачи-приемки оказанных Поставщиком сопутствующих услуг.

Гарантия на Товары должна быть оформлена в виде гарантийного свидетельства (сертификата) Поставщика. Поставщик предоставляет Покупателю 1 (Один) оригинал и 2 (Две) копии гарантийного свидетельства.

ОУК Статьи 15.3 и 15.4 – Период исправления дефектов по гарантии не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с даты получения письменного извещения Покупателя об обнаружении дефекта.

СУК 10.	Платеж (Статья 16 ОУК)

ОУК Статья 16.1  - Статья  16.1 должна быть откорректирована и иметь следующую формулировку:

Метод и условия платежа, причитающегося Поставщику по  настоящему Контракту, заключаются в следующем:

В случае, если Поставщик претендует на получение авансового платежа, порядок расчетов по контракту следующий:

(i) Авансовый платеж: 10 (Десять) процентов от цены Контракта выплачиваются в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания Контракта после представления счета и банковской гарантии на выплату аванса на эквивалентную сумму при условии санкционирования расходов Плательщиком.

Банковская гарантия на выплату аванса должна быть безусловной, безотзывной, выдана авторитетным банком, заранее согласованным Плательщиком и расположенным в любой правомочной стране.

Банковская гарантия на выплату аванса должна быть действительна до момента поставки последней партии Товаров по Контракту и составлена по форме, приведенной в Разделе III Документации для торгов или другой форме, приемлемой для Плательщика.

(ii) После приемки: 80 (Восемьдесят) процентов от стоимости принятой партии Товаров по Контракту выплачиваются на основании акта сдачи-приемки Товаров, подписанного Покупателем, при условии санкционирования платежа Плательщиком.

(iii) По оказанию сопутствующих услуг. 10 (Десять) процентов от стоимости Товаров по Контракту и 90 (Девяносто) процентов от стоимости  сопутствующих услуг по Контракту выплачивается после оказания сопутствующих услуг на основании акта сдачи-приемки, при условии санкционирования платежа Плательщиком.

После подписания Поставщиком и Покупателем документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту, они в течение 5 (пяти) рабочих дней должны быть направлены Плательщику для санкционирования расходов. Плательщик рассматривает документы и принимает решение относительно санкционирования платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней.

16.1.2.2. В случае отказа Поставщика от авансового платежа порядок платежей по контракту следующий:

(i) После приемки: 90 (Девяносто) процентов от стоимости принятой партии Товаров по Контракту выплачиваются на основании акта сдачи-приемки Товаров, подписанного Покупателем, при условии санкционирования платежа Плательщиком.

(ii) По оказанию сопутствующей услуги. 10 (Десять) процентов от стоимости Товаров по Контракту и 100 (Сто) процентов от стоимости сопутствующих услуг по Контракту выплачивается после оказания сопутствующих услуг на основании акта сдачи-приемки, при условии санкционирования платежа Плательщиком.

После подписания Поставщиком и Покупателем документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту, они в течение 5 (пяти) рабочих дней должны быть направлены Плательщику для санкционирования расходов. Плательщик рассматривает документы и принимает решение относительно санкционирования платежа в течение 5 (пяти) рабочих дней.

ОУК Статья 16.3 – Платеж производится в срок не более 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком.

ОУК Статья 16.4 – Валютой платежа является российский рубль. В случае если валютой конкурсного предложения является не российский рубль, производится конвертация суммы в эквивалентную сумму в российских рублях.  Для пересчета иностранной валюты в российские рубли используется официальный курс Банка России на день платежа. Днем платежа считается дата списания средств с рублевого счета Плательщика.

СУК 11.	Цены (статья 17 ОУК)

ОУК Статья 17.1 – Цена контракта является фиксированной.

СУК 12.	Заранее оцененные убытки (Статья 23 ОУК)

ОУК Статья 23.1 – В случае, если Поставщик не может поставить часть или все Товары либо оказать сопутствующие услуги в сроки, предусмотренные Контрактом, Покупатель без ущерба другим своим правам в рамках Контракта взыскивает с Поставщика неустойку в размере 1% (Одного процента) от цены задержанных Товаров или неоказанных сопутствующих услуг за каждую неделю просрочки до момента фактической поставки или оказания сопутствующих услуг. Максимальная сумма неустойки составляет 10 (Десять) процентов от цены задержанных Товаров или неоказанных услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта в соответствии со Статьей 24 ОУК.

СУК 13.	Решение спорных вопросов (Статья 28 ОУК) - Приведенное ниже положение СУК является поправкой к Статье 28 ОУК.

ОУК Статья 28.2 - Спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СУК 14.	Официальный язык (Статья 29 ОУК)

ОУК Статья 29.1 - Официальным языком является русский.

СУК 15.	Уведомления (Статья 31 ОУК)

ОУК Статья 31.1-         Адрес Покупателя для направления уведомлений:

191186, Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4

Тел./факс: +7 (812) 380-82-00, +7 (812) 312-83-80

e-mail: multimedia@rusmuseum.ru, okissel@rusmuseum.ru.

Адрес Плательщика для направления уведомлений:

Россия, 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 76, офис 239

Тел./факс: +7 (812) 570-35-50, 312-26-61

e-mail: spfund@mail.master.ru

Адрес Поставщика для направления уведомлений:

РАЗДЕЛ VI. ГРАФИК-ЗАЯВКА НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Возможна поставка Товаров партиями, количество партий не должно превышать 2.

Сроки поставки Товаров и оказания сопутствующих услуг указаны в нижеследующей таблице.

| № | Описание | График поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка Товаров | 12 недель с даты подписания Контракта. |
| 2 | Монтаж Товаров с прокладкой соединительных кабелей | 5 недель с даты подписания Акта сдачи-приемки последней партии Товаров. |
| 3 | Цветокалибровка Товаров и создание цветовых профилей |  |

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

I. Общие условия

Закупаемые Товары предназначены для оснащения Центра музейного мультимедиа Федерального государственного учреждения культуры «Государственный Русский музей».

Все Товары должны иметь торговую марку, быть новыми и не бывшими в употреблении.

Все Товары должны соответствовать или превышать требования Технических Условий по функциональным, техническим и эксплуатационным параметрам, не превышать указанные массогабаритные параметры.

Все Товары должны иметь Сертификаты Соответствия, действующие на территории Российской Федерации.

К позициям 1-14 Технических условий должно прилагаться руководство пользователя на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке.

Оборудование должно отвечать следующим требованиям:

- напряжение питания –220В ±20%;

- рабочая температура – в диапазоне от +5°C до +40°C;

- влажность – в диапазоне от 20% до 80%.

Оборудование устанавливается в помещениях, в которых проложены коммутационные линии. Все необходимые соединительные кабели должны поставляться вместе с Товарами.

Все поставляемое оборудование должно иметь сервисные центры в Санкт-Петербурге или Москве. Поставщик должен сообщить покупателю телефон горячей линии в Санкт-Петербурге или Москве, по которому можно получить консультацию квалифицированного и обученного технического персонала в случае возникновения технических проблем и неполадок. Персонал должен свободно говорить по-русски. Время работы персонала  -  с 9-00 до 23-00 (Московское время).

Гарантийный период на всё поставляемое оборудование должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных сопутствующих услуг. В течение гарантийного периода  Поставщик или его уполномоченный представитель должен устранить технические неполадки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления о наличии неисправностей. На время гарантийного ремонта Поставщик должен предоставить Покупателю аналогичное оборудование.

В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр, все расходы по доставке товаров в сервисный центр и сопряженные с этим расходы несет Поставщик.

Все запасные части и комплектующие, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного периода, должны быть произведены фирмой-изготовителем Товара.

В течение гарантийного периода Поставщик должен осуществлять сервисное обслуживание. Периодичность проведения сервисного обслуживания Товаров составляет 1 раз в 3 месяца. Стоимость сервисного обслуживания входит в цену Контракта. Сервисное После проведения каждого сервисного обслуживания сторонами составляется, подписывается и заверяется печатями акт сдачи-приемки.

II. Техническая спецификация Товаров

| № п/п | Наименование | Техническая спецификация | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкокристаллическая панель | - Профессиональная жидкокристаллическая (ЖК) панель для общественных мест. - Диагональ – 46”. - Разрешение – не менее 1920х1080. - Яркость – не менее 500 кд/м2. - Контрастность – не менее 4000:1. - Количество отображаемых цветов – не менее 16.7 млн. оттенков. - Класс качества панели согласно стандарту ISO 13406-2 — 1 (первый). - Количество входов AV – не менее 2 шт. - Вход DVI HDCP. - Вход HDMI . - Вход Display Port . - Входы управления – RS-232, Ethernet. - Разъем для подключения встраиваемого компьютера, имеющий сигнальные и силовые контакты, обеспечивающие подключение компьютера без дополнительной проводки и внешнего источника питания (тип разъема должен соответствовать закупаемому компьютеру, см. позицию 2) - Панель должна быть совместима с имеющимся у Покупателя оборудованием видеоконференцсвязи – групповая система Sony PCS-G50P/9B и модуль обмена данными Sony PCSA-DSB1S. - ЖК-панель должна соответствовать по физическим размерам, параметрам и расположению крепежных элементов чертежам установочных и крепежных элементов для размещения оборудования в экспозиционных зонах (см. Приложение C.2). | 24 |
| 2 | Компьютер для жидкокристаллической панели | - Тип – встраиваемый в ЖК-панель без дополнительной проводки и внешнего источника питания (тип разъема подключения должен соответствовать закупаемой ЖК-панели, см. позицию 1) - На базе микропроцессора x86 с минимальным показателем 100 по результатам теста SYSmark 2007 Preview (BAPCO). - ОЗУ — не менее 2 Гб. - Жесткий диск – не менее 250 Гб. - Количество USB портов – не менее 3. - Выход – DVI. - Сетевая карта с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с. - Аудиокарта с линейным выходом (разъем 3,5 мм jack stereo). - Операционная система: - поддержка проводных и беспроводных сетей и сетевых протоколов ip-стека; - поддержка интерфейсов последовательного ввода-вывода (USB, RS-232, SATA); - поддержка вывода многоканального звука; - поддержка многодисплейных конфигураций; - поддержка на уровне системы USB устройств класса HID (Human Interface Device), таких как мышь, сенсорный экран, источник бесперебойного питания; - наличие интегрированной мультимедийной подсистемы для работы с графическими, аудио и видео-форматами (декодирование и воспроизведение), а так же устройствами ввода (джойстики и т.п.), с возможностью как аппаратного ускорения, так и программной эмуляции. | 24 |
| 3 | Бегущая строка светодиодная | - Тип монтажа - настенный. - Тип – цветная. - Цвет – красный, желтый, зеленый, полутона RG диапазона. - Вход – DB-9 F. - Входной интерфейс – RS-232. - Питание – 220 В, 50 Гц. - Габаритный размер строки (ШхВхГ) 1900х150х100 мм. - Разрешение – не менее 14х240. - Количество светодиодов – 3360. - Материал корпуса и задней стенки – алюминий. - Яркость 1-го светодиода – не менее 200х2 мкд. - Яркость строки – не менее 7000 кд/кВ.м. | 2 |
| 4 | Проектор мультимедийный с объективом | - Тип –DLP. - Собственное разрешение – не менее 1024х768. - Объектив с проекционным отношением – 1.8:1 – 2.4:1. - Световой поток – не менее 5000 люмен. - Контрастность – не менее 1000:1. - Форматы поддерживаемого сигнала – 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. - Входные интерфейсы видео – VGA, DVI, RGB, S-Video, CV, Component. - Входные интерфейсы управления – RS-232, Ethernet. - Количество ламп – 2. - Мощность одной лампы – 240 Вт. - Проектор должен быть совместим с имеющимся у Покупателя оборудованием видеоконференцсвязи – групповая система Sony PCS-G50P/9B и модуль обмена данными Sony PCSA-DSB1S - Соответствие по физическим размерам, параметрам и расположению крепежных элементов чертежам установочных и крепежных элементов для размещения оборудования в экспозиционных зонах (см. Приложение C.3). | 6 |
| 5 | Комплект запасных ламп для проектора мультимедийного | - Тип устройства – ламповый блок для проектора мультимедийного. - Колическво ламп – 2. - Тип ламп – UHM. - Мощность одной лампы – 240 Вт. - Предназначен для проектора мультимедийного (позиция 4). | 3 |
| 6 | Стол интерактивный с дисплеем 46” | Средство отображения: - Профессиональная ЖК-панель для общественных мест. - Диагональ экрана – 46 дюймов. - Разрешение – не менее 1920х1080. - Яркость – не менее 700 кд/м2. - Контрастность – не менее 4000:1. - Количество отображаемых цветов – не менее 16.7 млн. оттенков. - Класс качества панели согласно стандарту ISO 13406-2 — 1 (первый). - Рамка – не более 15 мм (с каждой стороны). - Отсутствие элементов управления на передней панели. - Встроенная защита от перегревания. - Вентиляторы с контролем температуры и возможностью установки пользователем скорости и пороговой температуры. - Функция PiP (картинка в картинке) с 2 входами для компьютера. - Детектор входного сигнала. - Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала. - Возможность удаленного управления по протоколу RS232C или TCP/IP. Сенсорное устройство: - Интерактивное стекло с рабочей поверхностью не менее 46 дюймов (отсутствие неопределяемых "пятен" в области изображения). - Ширина рамки – не более 50 мм. - Распознавание - не менее 32-х одновременных касаний. - Интерфейс подключения к компьютеру USB 2.0. - Разрешение по минимальной определяемой точки касания – не менее 1.5 х 1.5 мм. - Время отклика – не менее 8 мс. Защитное стекло сенсорного устройства: - Ударопрочное, травмобезопасное, с защитной полимерной пленкой. - Толщина – не менее 8 мм. - Прозрачность – не менее 95%. - Размер стекла должен обеспечивать механическую защиту всей рабочей области дисплея, а также монтаж сенсорного устройства необходимого размера. Компьютер-контроллер: - На базе микропроцессора x86 с минимальным показателем 250 по результатам теста SYSmark 2007 Preview (BAPCO), минимальным показателем 300 по результатам теста SYSmark 2007 Preview – VideoCreation (BAPCO) и минимальным показателем 280 по результатам теста SYSmark 2007 Preview – 3D (BAPCO). - ОЗУ – не менее 4 Гб. - Жеский диск – не менее 500 Гб. - Сетевая карта с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с. - Видеокарта с выходом DVI. - Операционная система: - поддержка проводных и беспроводных сетей и сетевых протоколов ip-стека; - поддержка интерфейсов последовательного ввода-вывода (USB, RS-232, SATA); - поддержка вывода многоканального звука; - поддержка многодисплейных конфигураций; - поддержка на уровне системы USB устройств класса HID (Human Interface Device), таких как мышь, сенсорный экран, источник бесперебойного питания; - наличие интегрированной мультимедийной подсистемы для работы с графическими, аудио и видео-форматами (декодирование и воспроизведение), а так же устройствами ввода (джойстики и т.п.) с возможностью как аппаратного ускорения, так и программной эмуляции. - Модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов приема и передачи сигналов – IEEE 802.11a/b/g. - Модуль Bluetooth стандарта 3.0 + HS. Стол (конструктив): - Конструкция должна включать в себя вентиляцию для панели, блок питания для всех устройств, внешнюю обшивку декоративными панелями и несущую раму. - Тип – напольный. - Материал несущей рамы – конструкционный анодированный алюминиевый профиль с замками для соединения и регулируемыми опорами. - Декоративная обшивка - листы МДФ и алюминиевые композитные панели. - Отсутствие видимости крепежа обшивки снаружи. - Уровень шума встроенных вентиляторов – не более 40 дБ. Программное обеспечение: - Обеспечение одновременной обработки 32-х касаний поверхности стола. - Передача управляющих команд по протоколу TCP-IP на заданный IP адрес и порт для активации сценариев воспроизведения контента на проекционном оборудовании. | 1 |
| 7 | Экран отражательный | - Тип экрана – жесткий. - Диагональ экрана – 84”. - Соотношение сторон - 4:3. - Область изображения – не менее 1700 х 1280 мм. - Максимальный коэффициент усиления (peak gain) – не менее 2.0 - Угол половинного усиления (horizontal half-gain angle) – не менее +/- 20 градусов. - Угол обзора экрана (viewing angle) – не менее 180 градусов. - Фильтр рассеянного света, поглощающий свет, идущий со всех направлений кроме направления проектора. - Экран должен поддерживать все основные типы проекторов (DLP, LCD, D-ILA). - Цвет экрана – серый. - Рама экрана – жесткая - Цвет рамы - серый или черный - Контрастность изображения при уровне освещенности в плоскости экрана не менее 300 Lux и световом потоке проектора не выше 5000 ANSI Lm — не менее чем 20:1. - Экран должен соответствовать по физическим размерам, параметрам и расположению крепежных элементов чертежам установочных и крепежных элементов для размещения оборудования в экспозиционных зонах (см. Приложение C.1). | 6 |
| 8 | Проектор для интерактивного пола без объектива | - Тип – DLP. - Собственное разрешение – не менее 1024х768. - Без объектива (узел крепления объектива должен соответствовать закупаемому объективу, см. позицию 9. Узел крепления объектива должен обеспечивать замену объектива без использования инструментов). - Световой поток – не менее 5000 люмен. - Контрастность – не менее 1000:1. - Поле видения – не менее 60 градусов - Форматы поддерживаемого сигнала – 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. - Входные интерфейсы видео – VGA, DVI, RGB, S-Video, CV, Component. - Входные интерфейсы управления – RS-232, Ethernet. - Количество ламп – 2. - Мощность одной лампы – 240 Вт. - Вес - не более 16 кг. - Проектор должен соответствовать по физическим размерам, параметрам и расположению крепежных элементов чертежам установочных и крепежных элементов для размещения оборудования в экспозиционных зонах (см. Приложение C.4). | 1 |
| 9 | Объектив для проектора для интерактивного пола | - Тип – короткофокусный моторизованный вариообъектив. - Проекционное отношение – 1.3 - 1.9:1. - Предназначен для п. 8. Узел крепления объектива должен соответствовать закупаемому проектору. - Узел крепления объектива должен обеспечивать замену объектива без использования инструментов. | 1 |
| 10 | Система взаимодействия с пользователем для интерактивного пола | Комплектация: видеокамера с инфракрасной (ИК) подсветкой и фильтром, программное обеспечение. Видеокамера: - Тип выходного сигнала камеры — PAL. - Тип преобразователя камеры — 1/3" цветная CCD. - Разрешающая способность камеры — не менее 540 ТВЛ. - Объектив камеры — f=6,00 мм. - Поле видения — не менее 60 градусов. - Питание камеры — –12 B (12V DC) - ИК-подсветка — встроенная. - ИК-фильтр камеры — типа IR-only. Программное обеспечение (функции): - Обеспечение взаимодействия пользователя с интерактивным меню. - Выбор позиций меню должен осуществляться посредством перемещения отображаемых объектов пользователем. - По результатам выбора позиций меню производить демонстрацию контента в согласии со сценарным планом. | 1 |
| 11 | Компьютер-контроллер для интерактивного пола | - На базе микропроцессора x86 с минимальным показателем 250 по результатам теста SYSmark 2007 Preview (BAPCO), минимальным показателем 300 по результатам теста SYSmark 2007 Preview – VideoCreation (BAPCO) и минимальным показателем 280 по результатам теста SYSmark 2007 Preview – 3D (BAPCO). - ОЗУ – не менее 4 Гб - Видеопамять видеоадаптера – не менее 1024 Мб. - Сетевой адаптер – 1 Гбит/с - Жесткий диск – не менее 500 Гб – 2 шт. - Карта видеозахвата – Тип устройства – устройство захвата/обработки видеоизображения для ПК. – Интерфейс – PCI. – Видеостандарты – NTSC, PAL. – Видеозахват - NTSC – 704x480, PAL: 768x576. – Интерфейсы - S-Video – 1, 4-штырьковый мини DIN (внешн.) – 1, композитный видео - RCA (внешн.) – 1. - Операционная система: - поддержка проводных и беспроводных сетей и сетевых протоколов ip-стека. - поддержка интерфейсов последовательного ввода-вывода (USB, RS-232, SATA). - поддержка вывода многоканального звука. - поддержка многодисплейных конфигураций. - поддержка на уровне системы USB устройств класса HID (Human Interface Device), таких как мышь, сенсорный экран, источник бесперебойного питания. - наличие интегрированной мультимедийной подсистемы для работы с графическими, аудио и видео-форматами (декодирование и воспроизведение), а так же устройствами ввода (джойстики и т.п.) с возможностью как аппаратного ускорения, так и программной эмуляции | 1 |
| 12 | Усилитель-распределитель HDMI 1:2 | - Входной интерфейс - HDMI – 1. - Выход интерфейс - HDMI – 2. - Полоса пропускания графического сигнала – 1,65 Гбит/с. - Разрешение до 1600х1200 или 1080pх60 Гц. - Поддерживаемые стандарты HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, HDCP. | 1 |
| 13 | Усилитель-распределитель HDMI 1:4 | - Входной интерфейс - HDMI – 1. - Выход интерфейс - HDMI – 4. - Полоса пропускания графического сигнала – 1,65 Гбит/с. - Разрешение до 1600х1200 или 1080pх60 Гц. - Поддерживаемые стандарты HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, HDCP. | 2 |
| 14 | Усилитель-распределитель HDMI 1:16 | - Входной интерфейс - HDMI – 1. - Выход интерфейс - HDMI – 16. - Полоса пропускания графического сигнала – 1,65 Гбит/с. - Разрешение до 1600х1200 или 1080pх60 Гц. - Поддерживаемые стандарты HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, HDCP. | 1 |
| 15 | Комплект из передатчика и приемника видеосигнала по витой паре | - Тип устройства – линейные передатчик и приемник сигналов VGA по витой паре (UTP). - Разрешение – до UXGA/WUXGA (1600x1200/1920x1200 60 Гц) или 1080p. Передатчик - Входы - VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вх.), разъем HD15F. - Выходы - витая пара (1 вых.), розетка RJ-45. Приемник - Входной интерфейс – витая пара, розетка RJ-45. - Выходной интерфейс – VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вых.), разъем HD15F. | 1 |
| 16 | Кабель VGA(M) - VGA(M) | - Разъемы – HDB-15 М. - Длина кабеля – 1,8 м. | 8 |
| 17 | Кабель DB9(F) - DB9(M) | - Разъемы – DB-9F и DB-9M. - Длина кабеля - 2 м. | 5 |
| 18 | Кабель HDMI(M) - HDMI(M) | - Разъемы – HDMI M. - Длина кабеля – 1,8 м. | 26 |
| 19 | Кабель DVI(M) - DVI(M) | - Кабель для передачи сигналов DVI-D. - Разъемы – DVI M. - Длина кабеля – 1,8 м. - Разрешение – не менее 1920х1200. | 6 |

Поставщик должен оказать следующие сопутствующие услуги:

- монтаж Товаров с прокладкой соединительных кабелей;

- цветокалибровка Товаров и создание цветовых профилей (Представитель Поставщика совместно с представителем Покупателя должен провести цветокалибровку для Товаров, указанных в следующих позициях Технических условий: 1, 6, а также 4 и 7 в комплексе. Цветокалибровка должна быть проведена Поставщиком с использованием внешнего сертифицированного калибратора. Создание цветовых профилей должно быть осуществлено согласно спецификации ICC 4.2).

Приложения к Техническим условиям

| Приложение A. | Общие планы и развертки стен c размещаемым оборудованием |
| --- | --- |
| Приложение B. | Схемы кабельных соединений и размещения оборудования в монтажном шкафу |
| Приложение C.1 – C.4. | Чертежи установочных и крепежных элементов для размещения оборудования в экспозиционных зонах |

Приложение A

ОБЩИЕ ПЛАНЫ И РАЗВЕРТКИ СТЕН C РАЗМЕЩАЕМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)

Приложение B

СХЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В МОНТАЖНОМ ШКАФУ
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)

Приложение C.1

ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЗОНАХ.
1. Крепление экранов
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)

Приложение C.2

ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЗОНАХ.
2. Крепление панелей
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)

Приложение C.3

ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЗОНАХ.
3. Крепление проекторов
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)

Приложение C.4

ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ЗОНАХ.
4. Крепление проектора с зеркалом
(двойное нажатие мыши открывает чертежи в Adobe Acrobat или Reader в высоком разрешении)